Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2012 года                                                                                                           № 191

Об утверждении муниципальной адресной

программы «Проведение капитального ремонта

муниципальных жилых домов МО Петровское

сельское поселение на 2013 – 2014 гг.».

Для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшения качества коммунальных услуг и согласно  пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта  муниципальных жилых домов МО Петровское сельское поселение на 2013 – 2014 гг.» (прилагается).

- .Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) газете «Красная звезда» и подлежит размещению на официальном сайте МО Петровское сельское поселение petrovckoе.ru

Глава администрации МО

Петровское сельское поселение                                                                               Т.В. Комракова

Исп. Цветкова Т.И.

Тел. 881379 66 190

Разослано: дело - 2, прокуратура – 1.

# Утверждена постановлением главы администрации

# МО Петровское сельское поселение от 30.11.2012 г. № 191

# Администрация муниципального образования

# Петровское сельское поселение муниципального

# образования Приозерский муниципальный район

# Ленинградской области

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ

# ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта муниципальных  многоквартирных домов, расположенных на  территории муниципального 	образования

Петровское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район 			Ленинградской области

на 2013-2014 годы».

п.Петровское

# Раздел 1

# Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы

# 1.1 Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы.

Одним из приоритетов сферы деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность предприятий ЖКХ характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг.

Важной причиной возникновения этой проблемы является  износ объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость в связи с необеспеченностью реальных финансовых потребностей коммунального комплекса. Поэтому предприятия ЖКХ не могут предоставлять коммунальные услуги на должном уровне. Больших затрат требует капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, герметизация межпанельных швов и ремонт  сетей тепло и водоснабжения, а также ремонт подвальных помещений с установкой дренажа для отвода грунтовых вод. Износ сетей тепло и водоснабжения составляет 45%, износ кровель – 40%. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в потерях воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» предусматривает как решение задач ликвидации износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, использования ими всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей и повышения качества оказываемых коммунальных услуг.

# 1.2. Цели программы, основные задачи и мероприятия программы.

Цель программы:

Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества коммунальных услуг.

Задачи программы:

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.

Мероприятия программы:

Капитальный ремонт многоквартирных домов с применением современных технологий и материалов. Приоритет по реализации данной программы делается на восстановление и ремонт следующих элементов зданий:

- ремонт кровель;

- ремонт внутридомовых сетей тепло и водоснабжения;

- герметизация межпанельных швов;

- ремонт подвальных помещений

- ремонт печей отопления

- ремонт отмосток и др..

В результате должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение надежности эксплуатации, эффективное использование природных ресурсов, повышение качества предоставления коммунальных услуг.

# 1.3. Сроки реализации программы:

# Срок реализации программы 2013 -2014 годы.

# Раздел 2

Обоснование объема средств на реализацию программы и 	планируемые показатели выполнения программы.

2.1. Обоснование объема средств, необходимых на реализацию программы по объектам и видам капитального ремонта, произведено на основании смет в ценах 2010 года, согласно Перечня (Приложение 1).

# Потребность

в финансовых средствах по источникам финансирования программы

| Годы реализации программы | Всего: (тыс.руб.) | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средства собственников жилья | Средства найма | Местного бюджета |
| 2013 | 3660,6 | 865,8 | 264,8 | 2530,0 |
| 2014 | 3142,8 | 874,5 | 261,3 | 2007,0 |
| ИТОГО: | 6803,4 | 1740,3 | 526,1 | 4537,0 |

2.2. Планируемые показатели выполнения программы.

Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта – 17, общей площадью 9 тысяч 187 кв.м.

# Раздел 3

# Состав. Функции и полномочия участников программы. Финансирование программы.

3.1. Участники программы:

- администрация муниципального образования Петровское сельское поселение;

- ООО «Уют-сервис»

3.2. Формы и методы управления программой, распределение полномочий и функций между участниками программы определяются в соответствии со статьями Федерального закона №185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.3. Формы взаимодействия между участниками реализации программы определяются в соответствии со статьями Федерального закона № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

# Приложение 1

# Перечень

многоквартирных  муниципальных домов с объемами и видами работ по капитальному ремонту жилого фонда в МО Петровское сельское поселение

| № п/п | Жилые дома (адрес дома) | Площадь, м² | Виды работ | Объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Петровское ул.Шоссейная д.17 | 627,74 | -ремонт отмостки и цоколя | 55,8 кв.м. 55,0 кв.м. |
| 2. | п.Петровское ул.Шоссейная д.18 | 626,97 | -ремонт отмостки и цоколя | 56,6 кв.м. 56,0 кв.м. |
| 3. | п.Петровское ул.Шоссейная д.19 | 460,90 | - ремонт отмостки и цоколя | 53,2 кв.м. 62,0 кв.м. |
| 4. | п.Петровское ул.Шоссейная д.20 | 459,10 | - ремонт отмостки и цоколя | 53,2 кв.м. 62,0 кв.м. |
| 5. | п.Петровское ул.Шоссейная д.21 |  | Замена внутридомовой системы отопления | 86 пог.м. 12 отоп. приборов |
| 6. | п.Петровское ул.Шоссейная д.27 | 2629,60 | -ремонт отмостки -ремонт межпанельных швов - ремонт подъездов | 107,7 кв.м. 670 пог.м. 2 шт. |
| 7. | п.Петровское ул.Шоссейная д.28 | 857,46 | - ремонт отмостки -ремонт цоколя -замена горизонтального трубопровода -замена вертикального трубопровода -ремонт подъездов | 86,0 кв.м. 100,0 кв.м. 65,0 пог.м. 72,0 пог.м. 3 шт. |
| 8. | п.Петровское ул.Шоссейная д.29 | 868,50 | - замена одноканальных труб - ремонт отмостки -ремонт цоколя - ремонт подъездов | 29 шт. 86,4 кв.м. 95,6 кв.м. 3 шт. |
| 9. | п.Петровское ул.Шоссейная д.30 | 636,12 | -замена горизонтального трубопровода канализации -ремонт дверей подъездов | 6,0 пог.м. 2 шт. |
| 10. | п.Петровское ул.Шоссейная д.31 | 778,99 | - ремонт горизонтальных трубопроводов горячего водоснабжения - ремонт вертикальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения -ремонт межпанельных швов | 42,0 пог.м. 94,0 пог.м. 240 пог.м. |
| 11. | п.Петровское ул.Шоссейная д.32 | 770,73 | -ремонт рулонной кровли - ремонт горизонтальных трубопроводов горячего водоснабжения - ремонт вертикальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения -замена подъездных козырьков -остекление -ремонт межпанельных швов -ремонт подъездов | 60,0 кв.м. 60,0 пог.м. 120,0 пог.м. 3 шт. 3,6 кв.м. 286 пог.м. 3 шт. |
| 12. | п.Петровское ул.Шоссейная д.33 | 1444,30 | - ремонт отмостки -ремонт рулонной кровли -ремонт межпанельных швов - ремонт вертикальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения - ремонт горизонтальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | 182,0 кв.м. 350,0 кв.м. 488 пог.м. 260 пог.м. 140 пог.м. |
| 13. | п.Петровское ул.Шоссейная д.34 | 3238,70 | - ремонт отмостки -ремонт межпанельных швов -замена подъездных козырьков | 136,0 кв.м. 864,0 пог.м. 4 шт. |
| 14. | п.Петровское ул.Шоссейная д.35 | 3236,95 | - ремонт отмостки - ремонт межпанельных швов | 134 кв.м. 420 пог.м. |
| 15. | п.Петровское ул.Шоссейная д.36 | 3236,00 | - ремонт отмостки - ремонт межпанельных швов -ремонт канализации | 140 кв.м. 446 пог.м. 36 пог.м. |
| 16. | п.Петровское ул.Шоссейная д.37 | 1471,2 | - ремонт отмостки -ремонт межпанельных швов -замена подъездных козырьков | 112 кв.м. 868 пог.м. 3 шт. |
| 17. | п.Петровское ул.Шоссейная д.38 | 1467,1 | - ремонт отмостки -замена подъездных козырьков -ремонт межпанельных швов | 128 кв.м. 3 шт. 852 пог.м. |
| 18. | ст.Петяярви. ул.Железнодорожная д.4 | 120,77 | -ремонт кровли - ремонт цоколя и отмостки | 165 кв.м. 66,6 кв.м. |
| 19. | ст.Петяярви. ул.Железнодорожная д.12 | 264,97 | -ремонт цоколя и отмостки | 78,4 кв.м. |
| 20. | ст.Петяярви. ул.Железнодорожная д.14 | 266,36 | -ремонт кровли - ремонт цоколя и отмостки | 216 кв.м. 77,6 кв.м. |
| 21. | д.Ольховка ул.Центральная д.22 | 517,5 | - ремонт печей -ремонт отмостки - ремонт цоколя -ремонт кровли | 2 шт. 94 кв.м. 78 кв.м. 300 кв.м. |
| 22. | д.Ольховка ул.Центральная д.24 | 507,5 | -ремонт отмостки -ремонт шиферной кровли -ремонт печей отопления -ремонт цоколя | 96,8 кв.м. 288 кв.м. 3 шт. 79,2 кв.м. |
| 23. | д.Ягодное ул.Выборгское шоссе д.8 | 69,2 | -ремонт кровли -ремонт цоколя и отмостки | 146 кв.м. 49,9 кв.м. |
| 24. | д.Ягодное ул.Выборгское шоссе д.26 | 82,9 | -ремонт цоколя - ремонт кровли | 32 кв. м. 102 кв.м. |
| 25. | д.Ягодное ул.Дачная д.7 | 141,45 | - ремонт чердачных перекрытий - ремонт полов | 61,3 кв.м. 94,3 кв.м. |
| 26. | д.Ягодное ул. Лесная д.13 | 510,6 | -ремонт цоколя -ремонт отмостки -ремонт кровли -ремонт печей | 90,0 кв.м. 94,0 кв.м. 540,0 кв.м. 6 шт. |
| 27. | д.Ягодное ул. Лесная д.15 | 510,8 | -ремонт цоколя -ремонт отмостки -ремонт кровли -ремонт печей -замена дверей в подъездах | 88,0 кв.м. 88,0 кв.м. 520 кв.м. 6 шт. 2 шт. |
| 28. | д.Ягодное ул. Лесная д.26 | 46,8 | -ремонт цоколя -ремонт кровли | 32,0 кв. м. 102 кв.м. |

# Паспорт муниципальной  программы.

«Проведение капитального ремонта муниципальных  многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Петровское сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

| Основания для разработки | Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| Период реализации программы | 2013 – 2014 годы |
| Цель и задачи программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем, привлечение средств на софинансирование работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы – 6803,4 тыс. рублей из них - 4537,0 местного бюджета. По годам: Средства местного бюджета 2013 г.- 2 млн.530 тыс.руб. 2014 г.- 2 млн 7 тыс.руб. |
| Планируемые показатели выполнения программы | 1.Провести капитальный ремонт 17 многоквартирных домов общей площадью 9,187 тыс. кв. м. |
| Заказчик программы | Администрация МО Петровское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области |
| Представитель заказчика программы | Комракова Тамара Васильевна тел. 88137966218 |
| Участники программы | Участники программы:- - администрация МО Петровское сельское поселение; - управляющая организация ООО «Уют-сервис»; - собственники жилых помещений Петровского поселения |

Расходование средств производится согласно Приложениям 2,3,4,5.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы администрации

МО Петровское сельское поселение № 191 от 30.11.2012 г.

Расходование средств собственников жилья и средств найма

| № п/п | Объект и его адрес | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |
|  |  | Средства МБ | Средства собственников | Средства МБ | Средства собственников |
| 1. | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома д.Ягодное, ул.Лесная д.13, 15 | 1850,0 |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома д.Ягодное, ул.Лесная д.26, Выборгское шоссе д.26 |  |  | 870,0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома д.Ольховка, хутор Ларионова д.1 |  |  | 134,0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома п.ст..Петяярви, ул.Железнодорожная д.14 |  |  | 185,0 |  |
| 5. | Капитальный ремонт печей д.Ольховка хутор Ларионова д.1 | 65,0 |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт печей д.Ягодное ул.Дачная д.7 | 130,0 |  | 65,0 |  |
| 7. | Ремонт подъездов жилых домов п.Петровское ул.Шоссейная д.19, 20. | 110,0 |  | 130,0 |  |
| 8. | Ремонт отмостки и цоколя жилых домов п.Петровское ул.Шоссейная д.17, 18,19, 20 | 190,0 |  | 250,0 |  |
| 9. | Ремонт трубопроводов подачи ГВС п.Петровское д. 31, 32 | 125,0 |  |  |  |
| 10. | Ремонт чердачных перекрытий д.Ягодное ул. Дачная д.7 |  |  | 238,0 |  |
| 11. | Замена дверей в подъездах и входов в подвал п.Петровское ул. Шоссейная д.29, 37, 38 | 60,0 |  | 135,0 |  |
|  | Итого: | 2530,0 |  | 2007,0 |  |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы администрации

МО Петровское сельское поселение № 191 от 30.11.2012 г.

Стоимость капитального ремонта муниципальных домов МО Петровское сельское поселение на 2013 год

| № п/п | Объект и его адрес | Затраты на капитальный ремонт (тыс.руб) | По элементам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подъезды | печки | Ремонт потолков | кровля | Фасады | Инженерные сети |
|  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |
| 1. | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома д.Ягодное, ул.Лесная д.13, 15 | 1850,0 |  |  |  | 1850,0 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт печей д.Ольховка хутор Ларионова д.1 | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт печей д.Ягодное ул.Дачная д.7 | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов жилых домов п.Петровское ул.Шоссейная д.19, 20. | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт отмостки и цоколя жилых домов п.Петровское ул.Шоссейная д.17, 18,19, 20 | 190,0 |  |  |  |  | 190,0 |  |
|  | Ремонт трубопроводов подачи ГВС п.Петровское д. 31, 32 | 125,0 |  |  |  |  |  | 125,0 |
|  | Замена дверей в подъездах и входов в подвал п.Петровское ул. Шоссейная д.29, 37, 38 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 2530,0 | 170,0 | 195,0 | - | 1850,0 | 190,0 | 125,0 |

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы администрации

МО Петровское сельское поселение № 191 от 30.11.2012 г.

Стоимость капитального ремонта муниципальных домов МО Петровское сельское поселение на 2014 год

| № п/п | Объект и его адрес | Затраты на капитальный ремонт (тыс.руб) | По элементам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подъезды | отмостки | печки | Ремонт потолков | кровля | Фасады | Инженерные сети |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |
| 1. | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома д.Ягодное, ул.Лесная д.26, Выборгское шоссе д.26 | 870,0 |  |  |  |  | 870,0 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома д.Ольховка, хутор Ларионова д.1 | 134,0 |  |  |  |  | 134,0 |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома п.ст. .Петяярви, ул.Железнодорожная д.14 | 185,0 |  |  |  |  | 185,0 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт печей д.Ягодное ул.Дачная д.7 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подъездов жилых домов п.Петровское ул.Шоссейная д.19, 20. | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт отмостки и цоколя жилых домов п.Петровское ул.Шоссейная д.17, 18,19, 20 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт чердачных перекрытий д.Ягодное ул. Дачная д.7 | 238,0 |  |  |  | 238,0 |  |  |  |
| 8. | Замена дверей в подъездах и входов в подвал п.Петровское ул. Шоссейная д.29, 37, 38 | 135,0 | 135,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 2007,0 | 265,0 | 250,0 | 65,0 | 238,0 | 1189,0 | - | - |