Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01 апреля 2016 года                                                                          № 17-р

О проведении работы по благоустройству

населенных пунктов МО Петровское

сельское поселение.

Согласно решения Совета депутатов № 199 от 03.09.2013 года «Утверждение норм и правил по благоустройству МО Петровское сельское поселение», распоряжения администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25 марта 2016 года № 143-р «О проведении месячника по благоустройству», в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений независимо от форм собственности и привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке зелёных насаждений по месту жительства:

1. Объявить месячник по благоустройству на территории МО Петровское сельское поселение с 08 апреля по 08 мая 2016 года

2. Утвердить штаб по благоустройству МО Петровское сельское поселение (приложение №1).

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций:

ЗАО «ПЗ Петровский» - директор Иванов С.И.

Петровская школа – директор Павлов Г.В.

Детский сад – Акинчина Е.В.

Дом культуры – директор Настина Е.И.

Петровский участок ООО «Уют-сервис» - генеральный директор Рискин В.Е.

ООО «ПАРИТЕТ» - генеральный директор Никифоров Ю.Н.,

Провести уборку своих и прилегающих территорий и выполнить благоустройство.

4. Утвердить план работ по благоустройству территорий (приложение № 2).

5. Еженедельно проводить заседания штаба, на котором рассматривать вопросы благоустройства, санитарного состояния и озеленения согласно плану работы по благоустройству (приложение №2).

6. Предпринимателям Ремизовой Н.М., Новожиловой С.И., Мухутдинову З.Г., Кардаш Т.М., - провести уборку прилегающих территорий у своих торговых точек и выполнить благоустройство.

7. Заместителю главы администрации Сивурову Д.Н.

7.1. Провести работу по подготовке мест воинских захоронений, памятников

7.2. Начать работу по подготовке мест отдыха граждан, мест для купания граждан;

7.3. Еженедельно по пятницам с 14 до 16 часов организовывать и проводить субботники по благоустройству населённых пунктов поселения.

7.4. Сообщать в отдел коммунального хозяйства администрации муниципального района о ходе выполнения плана благоустройства муниципального образования;

8. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации, и разместить на официальном сайте администрации МО Петровское сельское поселение.

9. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

# Глава администрации МО

Петровское сельское поселение                                                                                  В.А. Блюм

Исп. Сивуров Д.Н., тел. 66-190

Разослано: дело – 1, прокуратура – 1, ООО «Уют-Сервис» - 1, ООО «ПАРИТЕТ» - 1, ЗАО «ПЗ Петровский» - 1, Петровская СОШ – 1, д/сад №14 -1, ДК – 1, ИП -6

Приложение 1

Утверждено

Распоряжением администрации МО

Петровское сельское поселение

№ 17-р от 01 апреля 2016 года

СОСТАВ  ШТАБА

По благоустройству МО Петровское сельское поселение

председатель штаба

Блюм Владимир Александрович - глава администрации МО Петровское сельское поселение

заместитель председателя

Сивуров Денис Николаевич - зам. главы администрации МО Петровское

сельское поселение

Члены штаба:

Торопова Ирина Ивановна - ведущий специалист администрации

Захарова Елена Георгиевна – специалист администрации

Барышева Ольга Андреевна – ведущий специалист – землеустроитель администрации

Ильина Галина Владимировна – мастер участка п. Петровское ООО «Уют-сервис»

Иванов Сергей Иванович – директор ЗАО «ПЗ Петровский»

Каминская Зоя Ивановна – зам. директора по внеклассной работе, учитель технологии

Приложение 2

Утверждено

Распоряжением администрации МО

Петровское сельское поселение

№ 17-р от 01 апреля 2016 года

П Л А Н

Мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Петровское сельское поселение на период с 08 апреля по 08 мая 2016 года.

| №п/п | Наименование мероприятий | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка от бытового мусора территорий, закрепленными за организациями и предприятиями поселения | Весь период, еженедельно | Руководители организаций и предприятий |
| 2. | Провести субботники по уборке придомовых территорий пос. Петровское и в деревнях поселения | Весь период, еженедельно | Зам. главы администрации, старшие по домам |
| 3. | Совещание со старшими по домам по вопросу благоустройства территории поселения | 05.04.2016 | Глава администрации |
| 4. | Побелка деревьев в. п. Петровское | До 11.04.2016 | Зам. главы администрации |
| 5. | Ремонт малых игровых форм на детских площадках, подготовить к покраске. | До 25.04.2016 | Зам. главы администрации |
| 6. | Очистка и благоустройство территорий братских захоронений в д. Варшко, п. Петровское | До 08.05.2016 | Зам. главы администрации |
| 7. | Уборка несанкционированных свалок | Весь период | ЗАО «ПЗ Петровский» |
| 8. | Уборка сухого кустарника, очистка и подготовка к покраске бордюров | До 11.04.2016 | Зам. главы администрации |
| 9. | Посадка деревьев в знак памяти погибших войнов 1941-1945 гг. | До 04.05.2016 | Зам. главы администрации |
| 10. | Завести грунт и подготовить цветники к посадке | До 06.05.2016 | Зам. главы администрации |
| 11. | Посадка цветников | До 08.05.2016 | Зам. главы администрации |