**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 марта 2022 года № 29

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год |

В соответствии п. 5.10 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 05.11.2014 года № 237 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями), администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 – 2022 год» за 2021 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 231 от 27.12.2019 г (с изменениями, внесенными постановлением № 23 от 14.02.2020 г.) за 2021 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: Ленинградском областном информационном агентстве (далее «Леноблинформ») [http://www.lenoblinform.ru](http://www.lenoblinform.ru/), разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

О.Н. Олещенко

тел.8 (813-79) 66-190

Разослано: 2-дело, 1-КСО, 1-СМИ

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Петровское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 15.03. 2022 года № 29

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 231 от 27.12.2019 г. (с изменениями внесенные постановлением № 23 от 14.02.2020 г.).

Целью программы является:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В качестве задач программы определены:

- обслуживание уличного освещения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- организация и содержание мест захоронения;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

Источником финансирования программы является бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

В программе на финансирование мероприятий в 2021 году за счет бюджета муниципального образования предусмотрено 19 423,5 тысяч рублей, профинансировано в объеме 18 450,4 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий программы за 2021 год отражена в приложении 1 к настоящему отчету.

В 2021 году в рамках программы выполнялись следующие мероприятия:

- обслуживание уличного освещения;

- приобретение цветочной рассады и вазонов;

- прочие мероприятия по благоустройству:

- сбор, транспортировка и размещение ТБО и ТКО,

- приобретение ОС,

- прочие мероприятия по благоустройству;

- проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды;

- проведение субботников (приобретение рассады).

По итогам 2021 года программа выполнена на 95,0% от запланированного результата.

Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение на реализацию программы за 2021 год отражена в приложении 2 к настоящему отчету.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2021 году в результате проведения процедур на осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд было заключено 48 муниципальных контрактов на сумму 18 450,4 тыс. руб.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- количество погонных метров смонтированных, реконструированных линий уличного освещения – п.м.

- количество установленных ламп, реконструированных фонарей уличного освещения – шт.

- количество выправленных, установленных опор уличного освещения – шт.

- количество месяцев по благоустройству и уборке территории поселения – мес.

- количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу – ед.

- объем твердых коммунальных и крупногабаритных отходов из мест общего пользования – м³

- количество обустроенных мест отдыха (парков) – ед.

- объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок мусора – м³

- количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению - ед.

- количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды – ед.

- приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования на площадках – шт.

- ремонт братских захоронений и памятников – ед.

- ремонт детских площадок – ед.

По итогам отчетного года значение показателей программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в приложении № 3 к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации программы |
| план | факт |
| 1 | Предоставление электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения | Зам. главы администрации | Предоставление электроэнергии, содержание, ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения | 3 805,8 тыс. руб. | 3 739,9 тыс. руб. | нет |
| 2 | Благоустройство и озеленение | Зам. главы администрации | Приобретение цветочной рассады | 30,0 тыс. руб. | 29,1 тыс. руб. | нет |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Зам. главы администрации | Мероприятия, согласно Плану реализации муниципальной программы | 13 250,3 тыс. руб. | 12 356,1 тыс. руб. | нет |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | Зам. главы администрации | Захоронение невостребованных умерших, текущий ремонт братского захоронения | 12,1 тыс. руб. | 0 |  |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды | Зам. главы администрации | Мероприятия, согласно Плану реализации муниципальной программы | 180,2 тыс. руб. | 180,2 тыс. руб. | нет |
| 6 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Зам. главы администрации | Приобретение и установка спортивного комплекса в пос. Петровское | 2 145,1 тыс. руб. | 2 145,1 тыс. руб. | нет |

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 год» за 2021 год

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | | | | | Исполнено за 2021 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | | исполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Предоставление электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения | Предоставление электроэнергии, содержание, ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения | 3 805,8 |  |  | 3 805,8 |  | 3 739,9 |  |  | 3 739,9 |  | 98,3 |
| 2 | Благоустройство и озеленение | Приобретение цветочной рассады | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  | 97,0 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Прочие мероприятия по благоустройству | 13 250,3 |  |  | 13 250,3 |  | 12 356,1 |  |  | 12 356,1 |  | 93,3 |
| 4 | Организация и содержание мест захоронения | Захоронение невостребованных умерших | 12,1 |  |  | 12,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | Мероприятия по охране окружающей среды | Мероприятия, согласно Плану реализации муниципальной программы | 180,2 |  |  | 180,2 |  | 180,2 |  |  | 180,2 |  | 100 |
| 6 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Приобретение и установка спортивного комплекса в пос. Петровское | 2 145,1 |  | 2 000,0 | 145,1 |  | 2 145,1 |  | 2 000,0 | 145,1 |  | 100 |
|  | ИТОГО по программе |  | 19 423,5 |  | 2 000,0 | 17 423,5 |  | 18 450,4 |  | 2 000,0 | 16 450,4 |  | 95,0 |

Оценка социально-экономической реализации

эффективности муниципальной программы

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 18450,4  1702 | : | 19908,3  1705 | ) х 100% = 92,8% |

В 2021 году объем финансовых вложений на благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 92,8%.

Снижение финансовых вложений произошло в связи с уменьшением финансирования на 973,1 тыс. рублей по организации места братского захоронения, установке дорожных знаков и искусственных неровностей.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволило улучшить облик поселения, санитарное состояние территории поселения, качество проживания населения.

Программа завершила свои действия 31.12.2021 года в связи с утверждением новой муниципальной программы муниципального образования Петровское сельское поселение «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы».

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Олещенко О.Н.

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8(813-79)66-190

эл. адрес: inbox@47petrovskoe.ru