**Администрация**

**Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 27 марта 2025 года № 19-р

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству

населенных пунктов Петровского сельского поселения.

 Согласно решению Совета депутатов № 161 от 21.12.2022 года «Об утверждении Правил благоустройства территории МО Петровское сельское поселение», в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений независимо от форм собственности и привлечения жителей к уборке территорий:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории населённых пунктов Петровского сельского поселения в 2 этапа:

I этап: с 14.04.2025 г. по 08.05.2025 г. – благоустройство и улучшение санитарного состояния общественных территорий населенных пунктов в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области.

II этап: с 28.04.2025 г. по 08.05.2025 г. – уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области;

 2. Утвердить численный состав штаба по благоустройству Петровского сельского поселения (приложение №1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций и предпринимателям, в том числе:

АО «ПЗ «Петровский», МОУ «Петровская СОШ», МДОУ Детский сад №14, МУК «Петровское клубное объединение», МКУ «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское», управляющей компании ООО «ВЕРИС», управляющей компании ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИЯ», ГУП «Леноблводоканал», теплоснабжающей организации ООО «ИНТЕРА», выполнить мероприятия по благоустройству закрепленной за предприятиями территорий, провести уборку прилегающих территорий, о выполнении мероприятий сообщить в адрес администрации еженедельно до 08.05.2025 года.

4. Утвердить план работ по благоустройству территорий (приложение № 2).

5. Еженедельно проводить заседания штаба, на котором рассматривать вопросы благоустройства, санитарного состояния и озеленения согласно плану работы по благоустройству (приложение № 2).

6. Директору МКУ «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» Лисакевич А.В.:

6.1 Провести разъяснительную работу со старшими многоквартирных домов по привлечению жителей по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов;

6.2 Провести разъяснительную работу с общественными советами и инициативной комиссией населённых пунктов поселения по привлечению населения по благоустройству прилегающей территории к земельным участкам индивидуальных домовладений;

6.3. Провести работу по подготовке мест воинских захоронений, памятников;

6.4. Провести работу по подготовке мест отдыха граждан;

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровскоесп.рф](http://www.xn--b1afbtsccgdmde.xn--p1ai/).

8. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Приложение № 1

к Распоряжению администрации

Петровского сельского поселения

№ 19-р от 27.03.2025

**Состав штаба по благоустройству Петровского сельского поселения:**

1. Глава администрации Петровского сельского поселения – Левин А.В.
2. Заместитель главы администрации Петровского сельского поселения по имущественным и земельным отношениям – Патушина О.М.
3. Директор МКУ «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» - Лисакевич А.В.

Приложение № 2

к Распоряжению администрации

Петровского сельского поселения

№ 19-р от 27.03.2025

**П Л А Н**

**Мероприятий по благоустройству территории Петровского сельского поселения на период с 14 апреля по 08 мая 2025 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Благоустройство и уборка закреплённой и прилегающей территории организаций и предприятий поселения | Весь период | Руководители организаций и предприятий |
| 2. | Благоустройство и уборка придомовых территорий многоквартирных домов  | Весь период  | Управляющие компании, председатели МКД |
| 3.  | Благоустройство и уборка прилегающей территории к земельным участкам индивидуальных домовладений  | Весь период | Общественные советы и инициативная комиссия населённых пунктов, собственники земельных участков индивидуальных домовладений |
| 4.  | Уборка детских игровых площадок на общественных/придомовых территориях. | Весь период  | МКУ «Центр благоустройства и мун.услуг Петровское», управляющие компании,председатели МКД |
| 5. | Очистка и благоустройство территорий братских захоронений и памятников | Весь периоддо 08.05.2024 г. | МКУ «Центр благоустройства и мун.услуг Петровское» |
| 6.  | Уборка собранного мусора | Весь период | МКУ «Центр благоустройства и мун.услуг Петровское» |
| 7. | Уборка сухого кустарника | Весь период | МКУ «Центр благоустройства и мун.услуг Петровское» |
| 8. | Посадка цветников/кустарников | Весь период | МКУ «Центр благоустройства и мун.услуг Петровское» |
| 9. | Уборка общественных территорий  | Весь период | МКУ «Центр благоустройства и мун.услуг Петровское» |