ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское Замена асфальто-бетонного покрытия: | 668 160,00 | 70 955,00 | 7 391,00 | 643766,00 | 68364,58 | 7 391,00 | 643766,00 | 68364,58 | 7 391,00 | 0,0 | ООО «"ЮГРАСПЕЦСТРОЙ" | М.к. 0145300021119000012 от 30.08.2019 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. 29 по ул. Шоссейная п. Петровское | 712 130.58 | 712 130.58 | Акт №1 от 18.11.19г. | 100 |
| Замена опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское - установка опор: - замена СИП: -установка светодиодных светильников: | 360 640,00 | 38 299,00 | 3 989,00 | 360640,00 | 38298,0 | 3 989,00 | 360640,00 | 38298,0 | 3 989,00 | 0,0 | ООО "НЕВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | М.к. 0145300021119000010 от 23.08.2019 | Ремонт уличного освещения (замена опор и светильников опор уличного освещения) ул. Сосновая в пос. Петровское | 398 938.00 | 398 938.00 | Акт №1 от 20.09.19г. | 100 |
| Итого | 1028800,00 | 109 254,00 | 11 380,00 | 1004406,00 | 106662,58 | 11 380,00 | 1004406,00 | 106662,58 | 11 380,00 | 0,0 | - | - | - | 1111068,58 | 1111068,58 | - | 100 |

| Зам. главы администрации муниципального образования _____ ___ Д.В. Демкович_______ |
| --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ____ Т.Н. Кузьмина ________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Кузьмина Т.Н., т. 8(813-79) 66-134________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Петровское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское Замена асфальто-бетонного покрытия: | м2 | 574,8 | 574,8 |
| 2. | Замена опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское - установка опор: - замена СИП: -установка светодиодных светильников: | шт. м. шт. | 5 700 15 | 5 700 15 |