ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 10.07.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт уличного освещения п. Петровское ул. Советская и ул. Центральная - установка опор: - замена СИП: -установка светодиодных светильников: | 19 шт. 783,75 м 18 шт. | 0 шт. 0 м 0 шт. | 479 313,0 | 431 382,0 | 43 186,0 | 4 745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431 382,0 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Петровское, ул. Шоссейная | 574,8 м2 | 0 м2 | 702 909,5 | 632 618,0 | 63 332,0 | 6 959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632 618,0 |
| Итого |  |  | 1 182 222,5 | 1 064 000,0 | 106 518,0 | 11 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064 000,0 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ _В.А. Блюм___________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ __Т.Н. Кузьмина______ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Кузьмина Т.Н., т. 8(813-79) 66-134__________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области о ходе реализации плана о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Ремонт наружного освещения в п. Петровское, ул. Советская, ул. Центральная |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Петровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, проведение конкурсные процедуры проведены 02.07.18г. ИКЗ 183471203932647120100110014321244 Победитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФЭЛЕКТРОСТРОЙ" М.к. 0145300021118000005 от 13.07.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка и оплата выполненных работ по ремонту уличного освещения п. Петровское ул. Советская и ул. Центральная | Октябрь 2018 года. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | КС-2, КС-3 от 20.09.2018 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Петровское, ул. Шоссейная |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Петровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, проведение конкурсные процедуры проведены 27.07.18г. ИКЗ 183471203932647120100120014211244 Победитель ООО «Лира» М. к. 0145300021118000008 15.08.2018г. |
| 2.2. | Выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | завершение работы | Работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Петровское, ул. Шоссейная ведутся. Выполнение работ планируется до 08.10.18г. Окончание работ по мун. контракту до 01.11.18г. |
| 2.3. | Приемка и оплата выполненных работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Петровское, ул. Шоссейная | Октябрь 2018 года | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Согласно муниципального контракта |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ по: Ремонт наружного освещения п. Петровское ул. Советская ул. Центральная Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Петровское ул. Шоссейная | Октябрь 2018г. Октябрь 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | 1) КС-2, КС-3 от 20.09.2018; 2) В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт за III квартал на 01.10.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация МО Петровское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилось |