ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного

бюджета Ленинградской области муниципальному образованию

Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

за 4 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное | 0409 3010170880 244 225/  0409 30101S0880 244 225 | 270 м | 270 м | 232595,61 | 182122,36 | 50473,25 | 232595,61 | 182122,36 | 50473,25 | 0,00 |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко | 0409 3010170880 244 225/  0409 30101S0880 244 225 | 150 м | 150 м | 148162,33 | 113788,67 | 34373,66 | 148162,33 | 113788,67 | 34373,66 | 0,00 |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка | 0409 3010170880 244 225/  0409 30101S0880 244 225 | 231 м | 231 м | 288484,68 | 225883,50 | 62601,18 | 288484,68 | 225883,50 | 62601,18 | 0,00 |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви | 0409 3010170880 244 225/  0409 30101S0880 244 225 | 100 м | 100 м | 112892,52 | 85911,21 | 26981,31 | 112892,52 | 85911,21 | 26981,31 | 0,00 |
| Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | 0503 3010170880 244 225/  0503 30101S0880 244 225 | 4 шт  4 шт  1 шт  8 м | 4 шт  4 шт  1 шт  8 м | 39229,30 | 33409,26 | 5820,04 | 39229,30 | 33409,26 | 5820,04 | 0,00 |
| Поставка контейнеров в д. Ягодное | 0503 3010170880 244 310/  0503 30101S0880 244 310 | 5 шт | 5 шт | 32700,00 | 27795,00 | 4905,00 | 32700,00 | 27795,00 | 4905,00 | 0,00 |
| Поставка контейнеров в д. Варшко | 0503 3010170880 244 310/  0503 30101S0880 244 310 | 3 шт | 3 шт | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 |
| Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви | 0503 3010170880 244 310/  0503 30101S0880 244 310 | 3 шт | 3 шт | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 |
| Поставка контейнеров в д. Ольховка | 0503 3010170880 244 310/  0503 30101S0880 244 310 | 4 шт | 4 шт | 26160,00 | 22236,00 | 3924,00 | 26160,00 | 22236,00 | 3924,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **-** | **-** | **-** | **919464,44** | **724500,00** | **194964,44** | **919464,44** | **724500,00** | **194964,44** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам. Главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Н. Сивуров |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Т.Н. Кузьмина | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель \_Т.Н. Кузьмина т. 8(813-79) 66-134 |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного

бюджета Ленинградской области муниципальному образованию

Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

на реализацию проектов местных

инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий

для эффективного выполнения органами местного

самоуправления своих полномочий" государственной программы

Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области" за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2017 год (областной и местный бюджет) [<\*>](#P678) | Поступило средств областного бюджета [<\*>](#P678) | Размер софинансирования из местного бюджета [<\*>](#P678) | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета [<\*>](#P678) | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета [<\*>](#P678) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату [<\*>](#P678) | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства | | | | | | |
| контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 232595,61 | 182122,36 | 50473,25 | 182122,36 | 50473,25 | 0,0 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к.0145300021117000005-0253500-01 от13.06.17 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное | 232595,61 | 232595,61 | КС-2, Акт№1 от 31.07.17г. | 270 м |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 148162,33 | 113788,67 | 34373,66 | 113788,67 | 34373,66 | 0,0 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к. 0145300021117000003-0253500-01 от 13.06.17г. | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Варшко | 148162,33 | 148162,33 | КС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г. | 150 м |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 288484,68 | 225883,50 | 62601,18 | 225883,50 | 62601,18 | 0,00 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к.0145300021117000005-0253500-01 от 13.06.17г. | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка | 288484,68 | 288484,68 | КС-2, КС-3 №1 от 31.07.17г. | 231 м |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 112892,52 | 85911,21 | 26981,31 | 85911,21 | 26981,31 | 0,00 | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви | ООО «Техосмотр Вуокса» | М.к.0145300021117000004-0253500-01 от 13.06.17г. | Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви | 112892,52 | 112892,52 | КС-2, КС-3 Акт№ 1от 31.07.17г. | 100 м |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 39229,30 | 33409,26 | 5820,04 | 33409,26 | 5820,04 | 0,00 | Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | МУП "АУРП" | М.к. № 21 от 18.12.17г. | Ремонт уличного освещения в д. Ягодное | 39229,30 | 39229,30 | с/ф 744 от 21.12.17г. | 4 шт  4 шт  1 шт  8 м |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 32700,00 | 27795,00 | 4905,00 | 27795,00 | 4905,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в д. Ягодное | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1201 от 07.09.17 | Поставка контейнеров в д. Ягодное | 32700,00 | 32700,00 | Акт № 4414 от 25.12.17г. | 5 шт |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в д. Варшко | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1208 от 07.09.17г. | Поставка контейнеров в д. Варшко | 19620,00 | 19620,00 | Акт № 4415 от 25.12.17г. | 3 шт |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 19620,00 | 16677,00 | 2943,00 | 16677,00 | 2943,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1209 от 07.09.17г. | Поставка контейнеров в п. ст. Петяярви | 19620,00 | 19620,00 | Акт № 4416 от 25.12.17г. | 3 шт |
| 990 1403 66303 70880 521 251 | 033 2 02 29999 10 0000 151 | 26160,00 | 22236,00 | 3924,00 | 22236,00 | 3924,00 | 0,00 | Поставка контейнеров в д. Ольховка | МП Приозерское районное агентство услуг | Договор № 1210 от 07.09.17г. | Поставка контейнеров в д. Ольховка | 26160,00 | 26160,00 | Акт № 4417 от 25.12.17г. | 4 шт |
| ИТОГО [<\*\*>](#P679) |  | **919464,44** | **724500,00** | **194964,44** | **724500,00** | **194964,44** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **919464,44** | **919464,44** | **-** | **-** |

--------------------------------

<\*> Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей)

<\*\*> Обязательно наличие графы "Итого"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам. Главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Н. Сивуров |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Т.Н. Кузьмина | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия,инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель \_Т.Н. Кузьмина т. 8(813-79) 66-134 |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |