**Администрация**

**Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 26 декабря 2023 года № 364

Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 24.06.2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями), в соответствии с Уставом Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, с постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 26.11.2021 года №212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования www.петровскоесп.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Приложение

к Постановлению администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 26 декабря 2023 г. № 364

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Петровского сельского поселения

тел. (8-813-79) 66-217

эл. адрес: [inbox@petrovskoe47.ru](mailto:inbox@petrovskoe47.ru)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 гг. | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены | | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области  Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества среды проживания граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья 2. Обеспечение создания, содержание и развития объектов благоустройства на территории Петровского сельского поселения | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство общественных территорий | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | 2026 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2027 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2028 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2029 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2030 год | 0,0 | тыс. руб. |
| Общий объем финансирования | 0,0 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы**

В рамках муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее – Муниципальная программа) реализуются мероприятия, направленные на создание комфортных и улучшение жилищных условий граждан поселения.

В последние годы на территории Петровского сельского поселения проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие места массового пребывания людей требуют постоянного ухода (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб). В целях улучшения внешнего облика Петровского сельского поселения необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования, поэтому создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей и молодых специалистов) является особенно актуальным.

Как показывают результаты социологических опросов, среди причин, по которым в семьях мало детей или их нет, на первом месте стоит отсутствие перспектив на улучшение жилищных условий.

С каждым годом растет количество семей, в том числе и молодых, которые обращаются в администрацию Петровское сельского поселения по вопросу признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в жилищных программах.

Муниципальная поддержка молодых семей в рамках реализации мероприятий настоящей программы содействует решению жилищной проблемы молодежи на территории муниципального образования, что создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически активный слой населения, что существенным образом повлияет на улучшение демографической ситуации.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение и (или) минимизацию негативных последствий существующих проблем, их реализация позволит обеспечить комфортные условия проживания и повышение качества и условий жизни населения Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы**

Основной целью Программы является - повышение качества среды проживания граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы:

1 - Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья.

2 - Обеспечение создания, содержание и развития объектов благоустройства на территории Петровского сельского поселения.

**4. Методика оценки эффективности муниципальных программ**

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы |
| По итогам  первого года реализации | По итогам  второго года реализации | По итогам  третьего года реализации | По итогам  четвертого года реализации | По итогам  пятого года реализации |
| Показатель 1, ед. | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественных территорий | Плановое значение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

**План реализации муниципальной программы**

«**Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)\* | | | | |
| всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «**Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы» | Директор муниципального казенного учреждения  «ЦБ МУ Петровское» | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  | 2026-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Не предусмотрена | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | |

\*Расходы на реализацию Программы ежегодно уточняются при корректировке бюджета администрации Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также с учетом изменения финансирования из федерального и областного бюджета.

Таблица 3

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»**

1. Выполнение плана мероприятий

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования  (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Таблица 4

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |