**Администрация**

**Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 декабря 2023 года № 360

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы» |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 24.06.2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями), в соответствии с Уставом Петровского сельского поселения, с постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 26.11.202 года №212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровскоесп.рф](http://www.петровскоесп.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Исп. Гредюшко М.А.

Разослано: дело-2, КФ -1, КСО-1, МУК Петровское клубное объединение-1

Приложение 1

к Постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 26.12.2023 года № 360

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Петровского сельского поселения

тел. (8-813-79) 66-217

эл. адрес: [inbox@petrovskoe47.ru](mailto:inbox@petrovskoe47.ru)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 гг. | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Петровского сельского поселения | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены | | |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Петровского сельского поселения 2. Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Петровского сельского поселения | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:  - актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения  2. Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания:  - количество посещающих муниципальную баню | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 2. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания». | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Не предусмотрены | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | 2026 год | 997,3 | тыс. руб. |
| 2027 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2028 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2029 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2030 год | 0,0 | тыс. руб. |
| Общий объем финансирования | 997,3 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы**

Петровское сельское поселение входит в состав Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Приозерский муниципальный район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера. Как самостоятельная административная единица район образован в 1944 году.

Площадь территории Петровского сельского поселения составляет 20,0 тыс. га.

Административный центр — поселок Петровское расположен в 60 км от районного центра г. Приозерска, в 70 км от областного центра г. Санкт-Петербурга. В состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов: поселок Петровское, станция Петяярви, деревни Ольховка, Ягодное, Овраги, Варшко.

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение безопасных и комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, деятельность коммунального комплекса Петровского сельского поселения характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем теплоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

- неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельского поселения.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы**

Целью Программы является - обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Петровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

1 - Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2 - Реализация мероприятий, направленных на поддержку преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания.

**3. Методика оценки эффективности муниципальных программ**

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | |  |  | Справочно: базовое значение целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы |
| По итогам  первого года реализации | По итогам  второго года реализации | По итогам  третьего года реализации | По итогам  четвертого года реализации | По итогам  пятого года реализации |
| Показатель 1, ед. | | | | | | | | |
| 1. | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения | Плановое значение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2, чел. | | | | | | | | |
| 3. | Количество посещающих муниципальную баню | плановое значение | 1787 | 1790 | 1790 | 1792 | 1792 | 1787 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)\* | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы»** | Директор муниципального казенного учреждения  «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | 2026 | 997,3 | 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  | 2026-2030 | 997,3 | 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | 2026 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | 2026-2030 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| не предусмотрена | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | 2026 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-2030 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и теплоснабжения |  | 2026 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-2030 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | 2026 | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | 2026-2030 | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| не предусмотрена | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** |  | 2026 | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-2030 | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  | 2026 | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-2030 | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Расходы на реализацию Программы ежегодно уточняются при корректировке бюджета администрации Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также с учетом изменения финансирования из федерального и областного бюджета.

Таблица 3

**Информация**

**о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы»**

1. Выполнение плана мероприятий

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования  (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Таблица 4

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | |
|  | Всего: | 997,3 | 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 997,3 | 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | |
|  | Всего: | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма  «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | | | | | | |
|  | Всего: | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 697,3 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2030 годы | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение | | |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители не предусмотрены | | |
| Участники  подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) | | |
| Задачи подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения – 10 ед. | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | 2026 год | 300,0 | тыс. руб. |
| 2027 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2028 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2029 год | 0,0 |  |
| 2030 год | 0,0 |  |
| Общий объем финансирования | 300,0 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы**

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение безопасных и комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровского сельского поселения характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем теплоснабжения комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

- неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельского поселения.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является - создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа
2. Снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы** **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2030 годы | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение | | |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители не предусмотрены | | |
| Участники  подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель подпрограммы | Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории Петровского сельского поселения, для реализации планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях | | |
| Задачи подпрограммы | Поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество посещающих муниципальную баню | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | 2026 год | 697,3 | тыс. руб. |
| 2027 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2028 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2029 год | 0,0 |  |
| 2030 год | 0,0 |  |
| Общий объем финансирования | 697,3 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы**

Административный центр Петровского сельского поселения – поселок Петровское. На территории поселения находятся 6 населённых пунктов. На территории поселения расположена муниципальная баня: в п. Петровское. Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

В настоящее время деятельность коммунально-бытового комплекса Петровского сельского поселения требует повышения эффективности использования ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, что ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нально-бытовой инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий. Неэффективное использование ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей Необходим планово-предупредительный ремонт объектов бытового обслуживания населения и ремонт их систем водоснабжения, электроснабжения, вентиляции.

Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов ремонта, реконструкции и объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

**2.Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является - создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории Петровского сельского поселения, для реализации планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях.

Основная задача Программы - поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.