**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_ декабря 2021 года ПРОЕКТ № \_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы».

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с Уставом МО Петровское сельское поселение, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы» (приложение 1).
2. Постановление администрации МО Петровское сельское поселение № 231 от 27.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы» считать утратившим силу с 01 апреля 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования www.петровскоесп.рф.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Исп: О.Н. Олещенко

Разослано: в дело -1, прокуратура- 1, СМИ-1, КСО- 1, СЭФ-1

Приложение 1

к Постановлению администрации

МО Петровское сельское поселение

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ** **ПРОГРАММА**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2024 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор экономики и финансов администрации муниципального образования Петровское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | - Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение;  - Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;  - Правительство Ленинградской области. |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.  - Повышение комфортных условий проживания граждан. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  - Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение  - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения  - Улучшение состояния территорий муниципального образования Петровское сельское поселение |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. Строительство «Спортивного парка» 2. Строительство «Петровского парка» 3. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Шоссейная 35-37 4. Благоустройство территории по адресу: ул. Шоссейная 28,31,32 5. Строительство уличного освещения 6. Строительство новых мест для сбора ТКО 7. Строительство новых детских и спортивных площадок |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 34123,0 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 18555,7 тыс. рублей;  2023 год – 8578,2 тыс. рублей;  2024 год – 6989,1 тыс. рублей |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз**

**развития сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

* владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
* благоустройство общественных пространств и дворовых территорий;
* устройство и содержание детского и спортивного оборудования;
* создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
* организация благоустройства и озеленения территории поселения; использование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
* организация и содержание уличного освещения;
* благоустройство и содержание мест захоронения.

Реализация данной муниципальной программы позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области включает в себя населённые пункты: п. Петровское, пос. ст. Петяярви, д. Ольховка, д. Ягодное, д. Варшко, д. Овраги,

Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог местного и регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и содержании.

В течение 2019-2021 гг. в населённых пунктах поселения была проведена работа по благоустройству дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, демонтажу аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития территории необходим, так как без комплексной системы благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач, связанных с благоустройством, улучшений условий жизнедеятельности населения, улучшение санитарной обстановки на территории поселения.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

**2. Приоритеты и цели в сфере**

**реализации муниципальной программы**

Целями и задачами данной Программы являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории МО Петровское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий**

Для обеспечения Программы «Благоустройство и развитие территории МО Петровское сельское поселение» предусмотрены следующие процессные мероприятия:

1. Содержание уличного освещения
   1. Оплата за потребленную электроэнергию уличным освещением
   2. Содержание и ремонт уличного освещения
2. Содержание территории
   1. Санитарная очистка общественных и дворовых территорий
   2. Покос травы и газонов
   3. Проведение необходимых регламентных работ по содержанию территории и МАФ
   4. Демонтаж сухостойных и аварийных деревьев
   5. Организация субботников и прочих общественных мероприятий
   6. Содержание и уход за цветниками, растениями и зелеными насаждениями
3. Содержание мест накопления и сбора ТКО
   1. Санитарная обработка мест накопления ТКО
   2. Организация сбора и размещение мест сбора ТКО в местах общего пользования (пляж, кладбище)
   3. Ремонт контейнерных площадок
4. Содержание детского и спортивного оборудования
   1. Ремонт и обслуживание детских и спортивных площадок, оборудования
5. Охрана окружающей среды
   1. Водолазное обследование акватории, лабораторные исследования почвы и воды мест массового отдыха населения у воды
   2. Организация дежурства службы спасателей на водах (в местах массового отдыха населения на воде)
   3. Санитарная обработка территории от клещей
   4. Ликвидация борщевика Сосновского
6. Содержание мест захоронения
   1. Ремонт и содержание братских захоронений и памятников
   2. Захоронение невостребованных умерших
7. Прочие мероприятия
   1. Оформление и украшение поселения к праздникам и мероприятиям

Проектные мероприятия:

1. Строительство «Спортивного парка» (ул. Шоссейная, 40)
   1. Разработка рабочей документации
   2. Строительно –монтажные работы
   3. Приобретение и монтаж спортивного и детского оборудования, МАФ
   4. Приобретение и монтаж декоративного освещения
   5. Строительный контроль
2. Строительство «Петровского парка»
   1. Разработка рабочей документации
   2. Строительно –монтажные работы
   3. Приобретение и монтаж спортивного и детского оборудования, МАФ
   4. Приобретение и монтаж декоративного освещения
   5. Приобретение и посадка зеленых насаждений
   6. Строительный контроль
3. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Шоссейная 35-37
   1. Строительно –монтажные работы
   2. Приобретение и монтаж оборудования и МАФ
   3. Приобретение и монтаж декоративного освещения
   4. Приобретение и посадка зеленых насаждений
   5. Строительный контроль
4. Благоустройство территории по адресу: ул. Шоссейная 28,31,32
   1. Строительно –монтажные работы
   2. Приобретение и монтаж оборудования и МАФ
   3. Приобретение и монтаж декоративного освещения
   4. Приобретение и посадка зеленых насаждений
   5. Строительный контроль
5. Строительство уличного освещения
6. Строительство новых мест для сбора ТКО
7. Строительство новых детских и спортивных площадок

**4. Сведения о показателях муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования**

**Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п | Наименование  целевого показателя муниципальной | Ед. изм. | Значение  целевого показателя  на начало реализации программы | Значения целевого показателя  по итогам 2022 года | Значения целевого показателя  по итогам 2023 года | Значения целевого показателя  по итогам 2024 года |
| 1. | Протяженность уличного освещения | п.м. | 5000 | 5500 | 7500 | 8500 |
| 2. | Количество светильников уличного освещения | шт | 335 | 400 | 500 | 600 |
| 3. | Количество контейнерных площадок для сбора ТКО | шт | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 4 | Общее количество благоустроенных дворовых и общественных территорий в пос. Петровское | шт | 1 | 5 | 9 | 17 |
| 5 | Общее соотношение благоустроенных территорий в пос. Петровское к неблагоустроенным | % | 5 | 25 | 36 | 85 |
| 6 | Количество детских и спортивных площадок, удовлетворяющих нормативным требованиям | шт | 4 | 11 | 16 | 25 |
| 7 | Проведение общественных мероприятий с экологической направленностью по содержанию территорий | Шт/год | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Количество демонтированных сухостойных и аварийных деревьев | ед. | 10 | 13 | 15 | 20 |
| 9 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 3 | 6 | 6 |

**10. План реализации**

**муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | | |
| всего | | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Программа «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы»** | Заместитель главы администрации | 2022 | | | 18555,7 | 11555,7 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 8578,2 | 8578,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 6989,1 | 6989,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого по муниципальной программе** | **2022-2024** | | | 34123,0 | 27123 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | |
| Не предусмотрена | | | | | | | | | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | |
| Уличное освещение |  | 2022 | | | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2022-2024** | | | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | 2022 | | | 7748,7 | 7748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 5018,2 | 5018,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 3329,1 | 3329,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2022-2024** | | | 16096,0 | 16096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Организация и содержание мест захоронения |  | 2022 | | | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2022-2024** | | | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  | 2022 | | | 872,0 | 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2022-2024** | | | 1972,0 | 1972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 2022 | | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2022-2024** | | | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2022 | | | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2022-2024** | | | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий |  | 2022 | | | 4900,0 | 0,0 | 4900,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2022-2024** | | | 4900,0 | 0,0 | 4900,0 | 0,0 | 0,0 | |

Таблица 3

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

1. Выполнение плана мероприятий

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования  (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Таблица 4

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего: | 34123,0 | 18555,7 | 8578,2 | 6989,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 27123,0 | 11555,7 | 8578,2 | 6989,1 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |