**Администрация**

**Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27 января 2025 года № 29

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление от 26.12.2023 года № 362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы» |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 24.06.2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями), в соответствии с Уставом Петровского сельского поселения, с постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 26.11.202 года №212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», с решением Совета депутатов Петровского сельского поселения от 20.12.2024 года № 15 «О бюджете Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», распоряжением администрации от 27.01.2025г. № 06-р «Об утверждении расчета средств на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Петровского сельского поселения на 2027 год», администрация Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 26.12.2023 года № 362 «Развитие автомобильных дорог Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение Таблица 2 «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение Таблица 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1. Постановление от 15.01.2025 № 18 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2023 года № 362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы» считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровскоесп.рф](http://www.петровскоесп.рф).
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Исп. Гредюшко М.А.

Разослано: дело-2, КФ -1, КСО-1, МУК Петровское клубное объединение-1

Приложение 1

к Постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 27.01.2025 года № 29

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 гг. | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Директор МКУ «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены | | |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Петровского сельского поселения 2. Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Петровского сельского поселения | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение существующей дорожной сети Петровского сельского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Содержание автомобильных дорог 2. Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»  Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | 2026 год | 1961,8 | тыс. руб. |
| 2027 год | 4383,0 | тыс. руб. |
| 2028 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2029 год | 0,0 | тыс. руб. |
| 2030 год | 0,0 | тыс. руб. |
| Общий объем финансирования | 6344,8 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

Приложение 2

к Постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 27.01.2025 года № 29

Таблица 2

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)\* | | | | | | |
| всего | | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Программа **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 годы»** | Заместитель главы администрации | 2026 | | 1961,8 | 1961,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 4383,0 | 2917,7 | 1465,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого по муниципальной программе** |  | 2026-2030 | | 6344,8 | 4879,5 | 1465,3 | 0,0 | 0,0 | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** |  | 2026 | | 1851,8 | 1851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 3657,1 | 2191,8 | 1465,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2026-2030** | | **5508,9** | **4043,6** | **1465,3** | **0,0** | **0,0** | |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог |  | 2026 | | 1851,8 | 1851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 1805,3 | 340,0 | 1465,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026-2030 | | 3657,1 | 2191,8 | 1465,3 | 0,0 | 0,0 | |
| **Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»** |  | 2026 | | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2026-2030** | | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения |  | 2026 | | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026-2030 | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства»** |  | 2026 | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 715,9 | 715,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2026-2030** | | **815,9** | **815,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог |  | 2026 | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 715,9 | 715,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026-2030 | | 815,9 | 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

\*Расходы на реализацию Программы ежегодно уточняются при корректировке бюджета администрации Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также с учетом изменения финансирования из федерального и областного бюджета.

Приложение 3

к Постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 27.01.2025 года № 29

Таблица 4

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего: | 6344,8 | 1961,8 | 4383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1465,3 | 0,0 | 1465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4879,5 | 1961,8 | 2917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |