ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского по состоянию

в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2018 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2018 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2018 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Двукратные химические обработки борщевика Сосновского с проведением оценки эффективности выполненных работ после каждой обработки | С 16.05.18г.  по 31.08.18г. | 148,36955 | 54,69300 | 93,67655 | 148,36955 | 54,69300 | 93,67655 | 98,00000 | 4,32345 | 93,67655 | 5,53 | 5,53 |
| **ИТОГО** |  | **148,36955** | **54,69300** | **93,67655** | **148,36955** | **54,69300** | **93,67655** | **98,00000** | **4,32345** | **93,67655** | **5,53** | **5,53** |

Целевое использование субсидий в сумме 4 323 рубля (Четыре тысячи триста двадцать три рубля) 45 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм «28» декабря 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник сектора

экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Кузьмина «28» декабря 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения № 42 от 29.03.2018 года

муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по государственному контракту,  тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | № 10 от 24.04.2018 | Обществос ограниченной ответственностью "ЭкоПрофи" | 98,00000 | 5,53 | 98,00000 | 5,53 | №7 от 05.06.18;  №26 от 05.09.18 | ПП № 829;830 от 19.07.2018;  ПП №1118;1119 от 21.09.2018 |
|  | **Итого** |  | **98,00000** | **5,53** | **98,00000** | **5,53** | **-** | **-** |

Целевое использование субсидий в сумме 4 323 рубля (Четыре тысячи триста двадцать три рубля) 45 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм «28» декабря 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник сектора

экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Кузьмина «28» декабря 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)