ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением) | Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019года | Неисполь-зованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дорог местного значения д. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе | 450 м2 | 450 м2 | 207439,00 | 184000,00 | 21385,00 | 2054,00 | 184000,00 | 207439,00 | 184000,00 | 21385,00 | 2054,00 | 207439,00 | 184000,00 | 21385,00 | 2054,00 | 0,00 |
| Установка детской игровой площадки ул. Лесная д. 13 дер. Ягодное | 1 шт. | 1 шт. | 209935,00 | 188000,00 | 19856,00 | 2079,00 | 188000,00 | 209935,00 | 188000,00 | 19856,00 | 2079,00 | 209935,00 | 188000,00 | 19856,00 | 2079,00 | 0,00 |
| Установка контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви | 1 шт. | 1 шт. | 177561,00 | 158680,00 | 17123,00 | 1758,00 | 158680,00 | 177561,00 | 158680,00 | 17123,00 | 1758,00 | 177561,00 | 158680,00 | 17123,00 | 1758,00 | 0,00 |
| Ремонт уличного освещения по ул. Озерная дер. Ольховка: установка светильников замена СИП | 8 шт. 418 м.п. | 8 шт. 418 м.п. | 255182,00 | 224000,00 | 28655,00 | 2527,00 | 224000,00 | 255182,00 | 224000,00 | 28655,00 | 2527,00 | 255182,00 | 224000,00 | 28655,00 | 2527,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 850117,00 | 754680,00 | 87019,00 | 8418,00 | 754680,00 | 850117,00 | 754680,00 | 87019,00 | 8418,00 | 850117,00 | 754680,00 | 87019,00 | 8418,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Зам. главы администрации муниципального образования ___________ ___Д.В. Демкович__________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ____Т.Н. Кузьмина____ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель ___ Кузьмина Т.Н., т. 8(813-79) 66-134________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Ремонт дорог местного значения д. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 18.07.2019г. №6 ООО «Хаус-Мастер» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление дорожного покрытия дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе | Выполнены работы по ремонту дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Акт приёмки работ от 10.09.2019г. №1 |
| 2. | Установка детской игровой площадки ул. Лесная д. 13 дер. Ягодное |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 03.07.2019г.№3 ООО «Хаус-Мастер» |
| 2.2. | Установка детской игровой площадки ул. Лесная д. 13 дер. Ягодное | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление и модернизация детской площадки по ул. Лесная д. 13 д. Ягодное | Выполнены работы по установке детской игровой площадки ул. Лесная д. 13 дер. Ягодное |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Акт приёмки работ от №1 от 08.07.2019г. |
| 3 | Установка контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 09.07.2019г. №4 ООО «Хаус-Мастер» |
| 3.2 | Выполнение работ по установке контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | установка контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви | Выполнены работы по установке контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Акт приёмки работ от № 1 от 12.08.19г. |
| 4 | Ремонт уличного освещения по ул. Озерная дер. Ольховка |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 15.07.2019г. №5 ООО «Хаус-Мастер» |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Озерная дер.Ольховка | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление и модернизация уличного освещения по ул. Озерная дер. Ольховка | Выполнены работы по ремонту уличного освещения по ул. Озерная дер. Ольховка |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Акт приёмки работ от № 1 от 10.09.19г. |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приемки законченных работ по ремонту | Произведена приёмка работ по акту приёмки работ: 1). Акт №1 от 10.09.19г.; ПП№1211 от 27.09.19г., ПП№1211 от 21.10.19г. 2). Акт №1 от 08.07.19г.; ПП№1120 от 27.09.19г.; ПП№ 1208 от 21.10.19г.; 3). Акт № 1 от 12.08.19г.; ПП№1119 от 27.09.2019; ПП№1209 от 21.10.19г.; 4). Акт № 1 от 10.09.19г.; ПП№1122 от 27.09.19г.; ПП№1210 от 21.10.19г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт подготовлен на 01.07.2019г. 01.10.2019г. 01.01.2020г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение от 01.07.2019г. №1 |