ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением) | Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019года | Неисполь-зованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подсыпка, грейдирование дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе | 1058 м2 | 0 м2 | 203715,00 | 177680,00 | 24018,00 | 2017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт, модернизация детской площадки по ул. Лесная д. 13 дер. Ягодное | 1 шт. | 0 шт. | 214761,00 | 188000,00 | 24635,00 | 2126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви | 1 шт. | 0 шт. | 219546,00 | 192000,00 | 25372,00 | 2174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт уличного освещения по ул. Озерная дер. Ольховка: установка светильников замена СИП | 8 шт. 418 м.п. | 0 шт. 0 м.п. | 224666,00 | 197000,00 | 25442,00 | 2224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 862688,00 | 754680,00 | 99467,00 | 8541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ ___В.А. Блюм__________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ____Т.Н. Кузьмина____ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель ___ Кузьмина Т.Н., т. 8(813-79) 66-134________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Подсыпка, грейдирование дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проектно-сметная документация проверена, ведётся подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по подсыпке, грейдированию дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление дорожного покрытия дорог местного значения дер. Варшко ул. Театральная, ул. Заречная, ул. Приозерское шоссе | В соответствии со сроками |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 2. | Ремонт, модернизация детской площадки по ул. Лесная д. 13 дер.Ягодное |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проектно-сметная документация проверена, ведётся подготовка конкурсной документации |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту, модернизации детской площадки по ул. Лесная д. 13 дер.Ягодное | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление и модернизация детской площадки по ул. Лесная д. 13 д. Ягодное | В соответствии со сроками |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 3 | Установка контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проектно-сметная документация проверена, ведётся подготовка конкурсной документации |
| 3.2 | Выполнение работ по установке контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | установка контейнерной площадки по ул. Шоссейная ст. Петяярви | В соответствии со сроками |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 4 | Ремонт уличного освещения по ул. Озерная дер.Ольховка |  | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проектно-сметная документация проверена, ведётся подготовка конкурсной документации |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Озерная дер.Ольховка | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление и модернизация уличного освещения по ул. Озерная дер.Ольховка | В соответствии со сроками |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь-октябрь 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | В соответствии со сроками |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Акт приемки законченных работ по ремонту | 1). В соответствии со сроками; 2). В соответствии со сроками; 3). В соответствии со сроками; 4). В соответствии со сроками. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт за II квартал на 01.07.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилось |