**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 марта 2024 года № 46

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год |

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 254 от 26.12.2022 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 12.03.2024 года № 46

 (Приложение)

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 254 от 26.12.2022 г. (внесение изменений от 12.07.2023 № 193, от 25.12.2023 № 355).

Целью программы является – обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Петровского сельского поселения.

В качестве задач программы определены:

1. Сохранение существующей дорожной сети Петровского сельского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.
3. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 19 445,4 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2024 г. 18 918,5 тыс. руб., или 97,3% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2023 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 202 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Паспортизация и оценка тех состояния | км. | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог | км. | 31,3 | 33,4 | 106,7 |
| 3 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | м.кв. | 600 | 600 | 100 |

Приложение 2

**Выполнение плана реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Финансирование мероприятий (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа **«Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»** | Заместитель главы администрации | План | 19 445,4 |
| Факт | 18 918,5 |
| **Проектная часть** |
| Не предусмотрена |
| **Процессная часть** |
| Содержание автомобильных дорог |  | План | 2 676,4 |
| Факт | 2 292,3 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |  | План | 16 769,0 |
| Факт | 16 626,2 |

Приложение 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

1. Паспортизация и оценка тех состояния:

$$Pit=\frac{3}{3}=1$$

2. Содержание автомобильных дорог:

$$Pit=\frac{33,4}{31,3}=1,1$$

3. Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям:

$$Pit=\frac{600}{600}=1$$

**Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

$$Ht=\frac{1+1,1+1}{3} x 100=103,3$$

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

$$Эt=\frac{103,3}{97,3} x 100=106,2\%.$$

Заключение: значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.