**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31 марта 2023 года № 61

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 год» за 2022 год |

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 год» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 233 от 29.12.2021 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Петровское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 31.03. 2023 года № 61

(Приложение)

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 233 от 29.12.2021 г.

Цель муниципальной программы - обеспечение населения качественными коммунальными и бытовыми услугами для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачи муниципальной программы

- обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения;

- обеспечение населения банными услугами;

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Финансирование на 2022 год предусмотрено в размере 2411,0 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2023 г. 2290,0 тыс. руб., или 95% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2022 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2022 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работы по капитальному ремонту тепловых сетей в п. Петровское | м.п. | 200 | 200 | 100 |
| 2 | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения | ед | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед | 4 | 4 | 100 |

Приложение 2

**Выполнение плана реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»** | Заместитель главы администрации | план | **2411,0** |
|
| факт | **2290,0** |
|
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Заместитель главы администрации | план | 2064,4 |
|
| факт | 1943,3 |
| **Проектная часть** | | | |
| не предусмотрена | | | |
| **Процессная часть** | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Заместитель главы администрации | план | 2064,4 |
|
| факт | 1943,3 |
|
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  | план | 1982,3 |
|
| факт | 1943,3 |
|
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения |  | план | 82,1 |
|
| факт | 0,0 |
|
| **Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | Заместитель главы администрации | план | 346,6 |
|
| факт | 346,6 |
| **Проектная часть** | | | |
| не предусмотрена | | | |
| **Процессная часть** | | | |
| Комплекс процессных мероприятий **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** | Заместитель главы администрации | план | 346,6 |
|
| факт | 346,6 |
|
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг |  | план | 346,6 |
|
| факт | 346,6 |
|

Приложение 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год**

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

1. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей в п. Петровское:

2. Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения:

3. Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек:

**Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Заключение: значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализация Программы более низкая по сравнению с запланированной.