ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в государственную программу за счет средств

областного бюджета за декабрь 2016 года

(нарастающим итогом)

 администрации муниципального образования

 Петровское сельское поселение (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта)  | Предусмотрено средств  в 2016 году | Получено  субсидий в 2016 году | Принятые в 2016  году бюджетные  обязательства | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний | Перечислено средств  организациям  в 2016 году | Оста-ток суб- сидийна лице-выхсче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | контр-агент  | номери дата дого-вора  | суммадого-вора на 2016 год  | Всего |  в том числе  |
| феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт Дома культуры, пос. Петровское  | 10 524 000,00 | - | 10000000,00 | 150000,00 | - | 0,00 | ООО "Лира" | 0145300021116000003-0253500-02 от 08.08.2016 | 10 524 000,00 | 0,00 | 10 524 000,00 | - | 10 000 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | Готовность объекта 100% |

Целевое использование субсидий в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек (Десять миллионов рублей 00 копеек) подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм «30» декабря 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник сектора

экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Кузьмина «30» декабря 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)