ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в государственную программу за счет средств

областного бюджета за декабрь 2016 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования

Петровское сельское поселение (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств   в 2016 году | | | | Получено   субсидий  в 2016 году | | Принятые в 2016   году бюджетные   обязательства | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | Перечислено средств   организациям   в 2016 году | | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | контр- агент | номер и  дата  дого- вора | сумма дого- вора  на  2016  год | Всего | в том числе | | |
| феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет | феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт Дома культуры,  пос. Петровское | 10 524 000,00 | - | 10000000,00 | 150000,00 | - | 0,00 | ООО "Лира" | 0145300021116000003-0253500-02 от 08.08.  2016 | 10 524 000,00 | 0,00 | 10 524 000,00 | - | 10 000 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | Готовность объекта 100% |

Целевое использование субсидий в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек (Десять миллионов рублей 00 копеек) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм «30» декабря 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник сектора

экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Кузьмина «30» декабря 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)