ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,по состоянию на 01.10.219 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское Замена асфальто-бетонного покрытия: | 598,5 м2 | 0 м2 | 746 506,00 | 668 160,00 | 70 955,00 | 7 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское - установка опор: - замена СИП: -установка светодиодных светильников: | 5шт 700м 15шт | 5 шт 700м 15шт | 402 928,00 | 360 640,00 | 38 299,00 | 3 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1 149 434,00 | 1028800,00 | 109 254,00 | 11 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Зам. главы администрации муниципального образования ___________ ____Д.В. Демкович________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ____Т.Н. Кузьмина___ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Кузьмина Т.Н., т. 8(813-79) 66-134_ |  |  |  |  |  |  |
| М.П. (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское |  | Администрация МО Петровское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Петровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от №0145300021119000012 от 23.08.2019 «ЮГРАСПЕЦСТРОЙ» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление асфальто-бетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№29 по ул. Шоссейная в пос. Петровское | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2019 года. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт о приемке выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 2. | Замена опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское |  | Администрация МО Петровское сельское поселение |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Петровское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от №0145300021119000010 от 23.08.2019 ООО «НЕВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» |
| 2.2. | Выполнение работ по замене опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | завершение работ по замене опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское | Выполнены работы по замене опор и светильников опор уличного освещения ул. Сосновая в пос. Петровское |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2019 года | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт о приемке выполненных работ | Акт приёмки работ №1 от 20.09.2019г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт-приемки законченных работ по ремонту | Произведена приёмка работ по акту приёмки работ: 1) В соответствии со сроками; 2) Акт №1 от 20.09.19г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт подготовлен на 01.07.2019г., 01.10.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация МО Петровское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |