Приложение № 1

к Соглашению

от 26.04.2016 года № 95/141

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. Ремонт, грейдированные, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ягодное |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации | М.к. 0145300021116000008-0253500-01 от 30.08.16 |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 30 августа 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены в полном объёме |
| 1.3. | Приемка работ | В срок до 15 сентября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | КС-2, КС-3 от 06.09.16г. |
| 2. Установка контейнерной площадки в д. Овраги |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации | М.к. 0145300021116000010-0253500-01 от 22.08.2016 |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены в полном объёме |
| 2.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | КС-2, КС-3 от 30.08.16г. |
| 3. Ремонт, грейдированные, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Ольховка |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации | М.к.0145300021116000006-0253500-01 от 15.08.16 |
| 3.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены в полном объёме |
| 3.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | КС-2, КС-3 от 22.08.2016 |
| 4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. ст. Петяярви |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации | М.к. 0145300021116000007-0253500-01 от 30.08.16 |
| 4.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены в полном объёме |
| 4.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | КС-2, КС-3 от 06.09.16г. |
| 5. 5. Закупка и установка скамеек в парке отдыха |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации | Дог.N 11 от 24.10.2016г. |
| 5.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены в полном объёме |
| 5.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | т.н.70005 от 30.12.16г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 01 октября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | **М.к. 0145300021116000008-0253500-01 от 30.08.16 в сумме** **316081,24 рублей**(КС-2, КС-3 от 06.09.16г.; ПП№ 1231 от 14.09.2016; ПП№ 1233 от 14.09.2016);**М.к. 0145300021116000006-0253500-01 от 15.08.16 в сумме 240420,28** **рублей**(КС-2, КС-3 от 22.08.2016, ПП№1235 от 15.09.2016, ПП№ 1237 от 15.09.2016);**М.к. 0145300021116000007-0253500-01 от 30.08.16 в сумме** **193321,18** **рублей**(КС-2, КС-3 от 06.09.16г, ПП№1232 от 14.09.2016, ПП№ 1234 от 14.09.2016);**М.к.0145300021116000010-0253500-01 от 22.08.16г. в сумме 127558,00** **рублей**(КС-2, КС-3 от 30.08.16г.;ПП№ 1580 от23.11.2016;;ПП№ 1579 от 23.11.2016);**Дог.N 11 от 24.10.16г. в сумме** **53692,00 рублей**(т.н.70005 от 30.12.16г.; ПП№ 1589 от 24.11.2016; ПП№ 1591 от 24.11.2016). |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | отчет | 30.12.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировки местного бюджета | Администрация МО Петровское сельское поселение | наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Блюм/

МП