**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года проект

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы».

|  |
| --- |
| В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО Петровское сельское поселение и в целях повышения уровня благоустроенности поселения и улучшения жизни населения Петровского сельского поселения, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:   1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы» (приложение 1). 2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Петровское сельское поселение на соответствующий финансовый год. 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет и вступает в силу со дня опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |

Глава администрации А.В.Левин

Исп: Демкович Д.В.

Разослано: в дело -2, прокуратура- 1, КСО- 1, КФ-1

Приложение 1

к Постановлению администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. №\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ****ПРОГРАММА**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации

муниципального образования Петровское сельское поселение

Демкович Дмитрий Васильевич

тел. (8-813-79) 66-190

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

эл. адрес: petrovckoe@yandex.ru

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение 2020-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной программы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по благоустройству на территории МО Петровское сельское поселение; Правительство Ленинградской области |
| Мероприятия  муниципальной программы | 1. Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения":   1.1. Уличное освещение  1.2. Благоустройство и озеленение  1.3. Прочие мероприятия по благоустройству  2. Основное мероприятие "Охрана окружающей среды":  2.1. Мероприятия по охране окружающей среды |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.  - Повышение комфортных условий проживания граждан. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля сетей уличного освещения, находящегося на содержании, от общей протяженности сетей уличного освещения -100 %;  Доля ремонтируемых сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту - 10 %  Доля сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу от общего количества сухостойных и аварийных деревьев – 15 %  Соотношение убираемого объема твердых бытовых отходов от объема, подлежащего уборке - 80%  Доля контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению по отношению к общему количеству контейнерных площадок, которые необходимо обустроить 10 %  Соотношение мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды от общего количества требуемых мероприятий -10% |
| Целевые показатели муниципальной программы | Количество погонных метров уличного освещения, находящихся на содержании – п.м.  Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту – п.м.  Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу – ед.  Объем твердых бытовых отходов – м³  Количество обустроенных мест отдыха (парков) – ед.  Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора – м³  Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению - ед.  Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды – ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2020 - 31.12.2022 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 16510,0 тыс. руб., в том числе:  - 2020 год - местный бюджет – 5470,0 тыс. руб.  - 2021 год - местный бюджет – 5470,0 тыс. руб.  - 2022 год - местный бюджет – 5570,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.  Единое управление комплексным благоустройством  муниципального образования.  2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение  3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения  4. Улучшение состояния территорий муниципального образования Петровское сельское поселение |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

* владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной  собственности  поселения;
* создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
* организация  благоустройства  и озеленения  территории   поселения; использование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
* организация освещения улиц;
* благоустройство  и содержание мест захоронения.

Реализация данной   муниципальной программы  позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения.

**Раздел 1.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Муниципальное  образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области включает в себя населённые пункты: п. Петровское, пос.ст. Петяярви, д. Ольховка, д. Ягодное, д. Варшко, д. Овраги,

Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального  и регионального значения. Большинство объектов внешнего  благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2017-2019г.г. в населённых пунктах  поселения  проведена определённая работа  по   благоустройству  дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства  и развития  территории  необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   муниципального  образования Петровское сельское   поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения  и занимающихся  благоустройством.

Определение перспектив благоустройства  муниципального  образования Петровское сельское поселение позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

**Раздел 2.**

**Объемы, источники финансирования программы**

Финансовое обеспечение Программыосуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 16510,0 тыс. руб., в том числе:   
- 2020 год - местный бюджет – 5470,0 тыс. руб.

- 2021 год - местный бюджет – 5470,0 тыс. руб.

- 2022 год - местный бюджет – 5570,0 тыс. руб.

**Раздел 3.**

**Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации** **муниципальной программы*.***

2.1 Целями и задачами Программы  являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Петровское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

**Раздел 4.**

**Система программных мероприятий**

Для обеспечения Программы «Благоустройство и развитие территории  МО Петровское сельское   поселение»  предлагается регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по содержанию и ремонту уличного освещения,

- мероприятия по созданию зон отдыха и благоустройству зон зеленых насаждений

- мероприятия по удалению сухостойных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения;

- мероприятия по ремонту контейнерных площадок

- мероприятия по проведению ремонта существующих контейнерных площадок.

**Раздел 5.**

**Механизм реализации целевой****программы.**

Контроль за исполнением программы:

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация МО Петровское сельское поселение. Ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе местной администрации и в Совет депутатов МО Петровское сельское поселение;

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансовый сектор администрации МО Петровское сельское поселение.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы:

Реализация целевой  программы МО Петровское сельское поселение осуществляется на основе:

-  муниципальных  контрактов (договоров подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы  с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и  муниципальными  правовыми актами.

**Раздел 6.**

**Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы устанавливается на период с 01.01.2020г. по 31.12.2022г.

**Раздел 7.**

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой****программы**

В результате реализации  программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на  территории   муниципального  образования Петровское сельское поселение.

Эффективность  программы  оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл -должен быть не менее 1%

Реализация  Программы  приведет к улучшению внешнего вида муниципального образования Петровское сельское поселение и позволит обеспечить население качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.

**Раздел 8.**

**Ожидаемые конечные результаты реализации****программы.**

Повышение уровня коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования Петровское сельское поселение посредством осуществления повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования Петровское сельское поселение.

**Раздел 9.**

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

«**Благоустройство территории муниципального образования**

**Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | **16510,0** | **5470,0** | **5470,0** | **5570,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 16510,0 | 5470,0 | 5470,0 | 5570,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» | | | | |
|  | Всего: | **5500,0** | **1600,0** | **1900,0** | **2000,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 5500,0 | 1600,0 | 1900,0 | 2000,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» | | | | |
|  | Всего: | **90,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» | | | | |
|  | Всего: | **9920,0** | **3240,0** | **3340,0** | **3340,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 9920,0 | 3240,0 | 3340,0 | 3340,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» | | | | |
|  | Всего: | **270,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Организация и содержание мест захоронения» | | | | |
|  | Всего: | **730,0** | **510,0** | **110,0** | **110,0** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1530,0 | 510,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |

**10. План реализации**

**муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2020год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **«Уличное освещение»** | Зам. Главы администрации | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **1600,0** | **1900,0** | **2000,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1600,0 | 1900,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение (оплата за свет) |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт уличного освещения |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| **2. «Благоустройство и озеленение»** | Зам. Главы администрации | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение (приобретение вазонов, цветочной рассады) |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| **3. «Прочие мероприятия по благоустройству»** | Зам. Главы администрации | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **3240,0** | **3340,0** | **3340,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 3240,0 | 3340,0 | 3340,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор, транспортировка и размещение ТКО мест общего пользования (кладбище, пляж) |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и ремонт контейнерных площадок |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выкашивание и содержание газонов на поселковой территории, санитарная очистка территории |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос сухостойных и аварийных деревьев |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (служба спасателей на воде) |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.7. |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка хоз. инвентаря и материалов для проведения мероприятий по школьной бригаде |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка малых форм |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.9. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение субботников, закупка инвентаря |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.10. |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж елок и мотивов украшения в п. Петровское |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| **4. «Охрана окружающей среды»** | Зам. Главы администрации | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **90,0** | **90,0** | **90,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; санитарная обработка территории от клещей) |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| **5. «Организация и содержание мест захоронения»** | Зам. Главы администрации | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **510,0** | **110,0** | **110,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 510,0 | 110,0 | 110,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт братских захоронений и памятников |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Захоронение невостребованных умерших |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |

**11. Целевые показатели муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования**

**Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2020 года | Значения целевых показателей  по итогам 2021 года | Значения целевых показателей  по итогам 2022 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4. | Проведение субботников | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Объем твердых коммунальных отходов с мест общего пользования | м³ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 |
| 6. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Монтаж, демонтаж новогодней ели в п. Петровское | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Количество контейнерных площадок подлежащих ремонту | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора | м³ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 10. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |