**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года №\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и

развития коммунальной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в муниципальном образовании

Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 24.06.2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями), в соответствии с Уставом МО Петровское сельское поселение, с постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014 года №237 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании сельское Петровское поселение на 2020-2022 годы» и читать в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Петровское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет и вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Исп:Демкович Д.В.

Разослано: в дело -2, прокуратура- 1, КСО- 1, КФ-1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ****ПРОГРАММА**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение**

**на 2020-2022 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации

муниципального образования Петровское сельское поселение

Демкович Дмитрий Васильевич

тел. (8-813-79) 66-190

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

эл. адрес: petrovckoe@yandex.ru

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и**

**развития коммунальной инфраструктуры и повышение**

**энергоэффективности в муниципальном образовании**

**Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  программы | Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки  программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Областной закон Ленинградской области от 24.06.2014года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями);  Устав муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной программы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение,  Правительство Ленинградской области |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 2. Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»; 3. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения качественными коммунальными и бытовыми услугами для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения.  - обеспечение газоснабжением населения МО Петровское сельское поселение.  - обеспечение населения банными услугами.  - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. *Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:*   Доля отремонтированных сетей системы теплоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту, строительству.  *2. Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»:*  Доля домовладений и квартир, имеющих техническую возможность газификации в результате реализации проекта 100%  Доля распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию 100%   1. *Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:*   Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. *Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:*   Количество погонных метров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения – м.п.  Актуализация схем холодного водоснабжения, теплоснабжения – 2 ед.  *2. Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»:*  Количество погонных метров распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию – \_\_\_\_\_ ед.  Разработка проектно-сметной документации - ед.   1. *Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:*   Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - \_\_\_ ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 01.01.2020г. – 31.12.2022г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 11 388,5 тыс. руб., из них  на 2020 год – 4 343,0 тыс. руб.;  на 2021 год – 3 575,5 тыс. руб.;  на 2022 год – 3 470,0 тыс. руб.; |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | 1. Обеспечение населения качественными бытовыми услугами.  2. Снижение потерь энергоресурсов в процессе доставки потребителям.  3. Разработка проектно-изыскательских работ по газоснабжению населенных пунктов МО Петровское сельское поселение |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программы позволит:  - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем теплоснабжения;  - обеспечение газоснабжение населения МО Петровское сельское поселение.  -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,  Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении. |
| Основной исполнитель и соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение |
| Организация контроля за исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Петровское сельское поселение, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.  Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации |

**1. Общие сведения**

Муниципальное образование Петровское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Приозерский муниципальный район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера. Как самостоятельная административная единица район образован в 1944 году.

Площадь территории муниципального образования Петровское сельское поселение составляет 20,0 тыс. га.

Административный центр — поселок Петровское расположен в 60 км от районного центра г. Приозерска, в 70 км от областного центра г. Санкт-Петербурга. В состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов: поселок Петровское, станция Петяярви, деревни Ольховка, Ягодное, Овраги, Варшко.

**2. Характеристика проблемы**

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение безопасных и комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровского сельского поселения характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем теплоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

- неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельского поселения.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета МО Петровское сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**3. Основные цели и задачи Программы**

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов;

- улучшение экологического состояния территории Петровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

- снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

**4. Сроки реализации Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить с 01.01.2020г. – 31.12.2022г.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит:

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

- обеспечение населения природным газом;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

**7. Оценка эффективности Программы.**

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

-Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUM Pit

1

Ht = -----------

m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

SUM Pit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ----х 100

St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

**8. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | 11 388,5 | 4 343,0 | 3 575,5 | 3 470,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 11 388,5 | 4 343,0 | 3 575,5 | 3 470,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
|  | Всего: | 4 550,0 | 1 730,0 | 1 230,0 | 1 590,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4 550,0 | 1 730,0 | 1 230,0 | 1 590,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма  «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение» | | | | |
|  | Всего: | 3000,0 | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3000,0 | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма  «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | | | | |
|  | Всего: | 3838,5 | 2113,0 | 845,5 | 880,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3838,5 | 2113,0 | 845,5 | 880,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |

**8. План реализации**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».** | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **1730,0** | **1230,0** | **1590,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1730,0 | 1230,0 | 1590,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка теплотрассы от котельной до бани п. Петровское |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 50,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка теплотрассы от ТК 14 до детского сада п. Петровское |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 50,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельной п. Петровское |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков  теплотрассы п. Петровское |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 900,0 | 500,0 | 860,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение».** | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **500,0** | **1500,0** | **1000,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации внутри поселкового газопровода п. Петровское |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 500,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство внутри поселкового газопровода п. Петровское |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | 1000,0 | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации внутри поселкового газопровода п. ст. Петяярви |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | 500,0 | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство внутри поселкового газопровода п. ст. Петяярви |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  | --- | 1000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3. «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания».** | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2022 |  | **2113,0** | **845,5** | **880,0** |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2113,0 | 845,5 | 880,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципальной бани |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1300,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 813,0 | 845,5 | 880,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители  муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной подпрограммы | Администрация МО Петровское сельское поселение, Правительство Ленинградской области |
| Цели муниципальной подпрограммы | создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) |
| Задачи муниципальной подпрограммы | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;  - снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;  - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;  - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Доля отремонтированных сетей системы теплоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту, строительству - %  Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжение – ед |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | с 01.01.2020г. по 31.12.2022г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 4 550,0 тыс. руб., из них на 2020 год – 1730,0 тыс. руб.;  На 2021 год – 1230,0 тыс. руб.;  На 2022 год – 1590,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем теплоснабжения;  -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | Доля отремонтированных сетей системы теплоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту, строительству \_\_\_\_\_\_ %  Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжение \_\_\_\_ед |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Областной закон Ленинградской области от 24.06.2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями),  - Устав муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

**1. Общая характеристика, основные проблемы**

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение безопасных и комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровского сельского поселения характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем теплоснабжения комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

- неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельского поселения.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов;

- улучшение экологического состояния территории Петровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

- снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить с 01.01.2020г. – 31.12.2022г.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит:

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 4550,0 тыс. руб., из них на 2020 год – 1730,0 тыс. руб.;

На 2021 год – 1230,0 тыс. руб.;

На 2022 год – 1590,0 тыс. руб.;

1. **Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2022 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Работы по капитальному ремонту тепловых сетей в п. Петровское | м.п. | 200 | -- |
| 2. | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения | ед | 2 | -- |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограммы | «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители  муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной подпрограммы | Администрация МО Петровское сельское поселение, Правительство Ленинградской области |
| Цели муниципальной подпрограммы | Газификация природным газом, котельной, сельскохозяйственного производства, многоквартирных домов, домовладений индивидуальной частной застройки. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения котельной, сельскохозяйственного производства, многоквартирных домов, домовладений;  Бесперебойное предоставления коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Доля домовладений и квартир, имеющих техническую возможность газификации в результате реализации проекта %  Количество погонных метров распределительных (уличных) газопроводов (строительство) - п.м  Количество погонных метров распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию – ед.  Разработка проектно-сметной документации - ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | с 01.01.2020г. по 31.12.2022г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 3000,0 тыс. руб., из них на 2020 год – 500,0 тыс. руб.;  На 2021 год – 1500,0 тыс. руб.;  На 2022 год – 1000,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Газификация п. Петровске, п.ст.Петяярви |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | Количество распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию 2 ед.  Разработка проектно-сметной документации – 2 ед. |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Областной закон Ленинградской области от 24.06.2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями),  - Устав муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

1. Общая характеристика, основные проблемы

и прогноз развития газификации МО Петровское сельское поселение

Газоснабжение п. Петровское муниципального образования Петровское сельское поселение в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации, предполагается осуществить от газо-распределительной станции (ГРС), размещаемой на территории поселка Сосново через межпоселковый газопровод «д. Кривко – п. Петровское».

Расчетная потребность в газе, принимаемая проектом, определена с учетом укрупненных норм расхода газа:

- на индивидуальные бытовые и коммунальные нужды, исходя из планируемого количества снабжаемых газом квартир и домов; отопление и вентиляцию общественных зданий;

- на использование газа промышленными предприятиями и сельскохозяйственным производством, использование газа котельными, включая потребность в нем при переводе работы с угля и отходов лесообрабатывающих производств.

Учитывая политику государства, направленную на разработку мероприятий, обеспечивающих использование энергосберегающих ресурсов,

за укрупненную норму расхода газа на индивидуальные бытовые и коммунальные нужды принят показатель равный 580 м3/год на одного жителя, исходя из существующего расхода.

Трассировка и диаметры газопроводов и места установки газораспределительных пунктов уточняются при проектировании.

В целях повышения социально-экономических показателей, роста экономики и улучшению качества жизни населения за счет создания комфортных условий проживания на территории поселения разработана настоящая муниципальная подпрограмма газификации. Основным направлением развития газификации на территории МО Петровское сельское поселение является создание разветвленной сети системы газораспределения и газопотребления.

В рамках подпрограммы планируется строительство сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации на территории муниципального образования.

**2. Цели, задачи, показатели (индикаторы),**

**конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цели подпрограммы:

Газификация природным газом, котельной, сельскохозяйственного производства, многоквартирных домов, домовладений индивидуальной частной застройки.

Задачи подпрограммы:

1. Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения котельной, сельскохозяйственного производства, многоквартирных домов, домовладений;
2. Увеличение коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) газоснабжения природным газом потребителю, бесперебойное либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг.

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм:

Количество распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию – 2 ед.

Разработка проектно-сметной документации - 2 ед.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Количество распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию – 2 ед.

Разработка проектно-сметной документации - 2 ед.

Срок реализации подпрограммы – с 01.01.2020г. по 31.12.2022г.

**3. Сравнительный анализ социально-экономической эффективности альтернативных способов достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы**

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение» обеспечивает баланс интересов населения и организаций поселения с одной стороны и газоснабжающей организации, с другой.

Население и организации получают возможность повысить надежность, качество, экономическую эффективность и экологическую безопасность энергоснабжения предприятий и домохозяйств. Газоснабжающая организация получает возможность расширения рынка сбыта, который устойчиво развивается и где обеспечен платежеспособный спрос на природный газ.

**4. Характеристика основных мер правового регулирования**

**в сфере газификации МО Петровское сельское поселение**

Основные меры правового регулирования в сфере газификации в МО Петровское сельское поселение включают:

* Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения на региональных рынках природного газа и развития региональных газораспределительных сетей;
* Федеральные и региональные отраслевые документы стратегического планирования, определяющие долгосрочные и среднесрочные перспективы развития систем газоснабжения и основные пути достижения этих целей;
* Стратегические соглашения Ленинградской области и ОАО «Газпром» в сфере развития газификации региона;
* Региональные и местные документы территориального планирования.

Все мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение» разработаны на основе норм и положений указанных выше нормативных правовых актов.

**5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы**

**за счет средств областного, бюджетов поселений и иных источников финансирования.**

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение (далее - бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы указано в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Расходы (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | |
| Всего | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет МО | Прочие источники финансирования |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |

**6. Целевые показатели**

**муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2022 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Количество распределительных (уличных) газопроводов (строительство) подлежащих обслуживанию | ед. | 2 | 2 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | ед. | 2 | 2 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и**

**развития коммунальной инфраструктуры и повышение**

**энергоэффективности в муниципальном образовании**

**Петровское сельское поселение на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограммы | «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации |
| Соисполнители  муниципальной подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной подпрограммы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение  Организация, оказывающая коммунальные услуги |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории МО Петровское сельское поселение, для реализация планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной подпрограммы | -Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере  -доведение объектов бытового обслуживания до технически исправного состояния;  -предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания  -поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой.  Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 01.01.2020г. – 31.12.2022г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 3838,5 тыс. руб., из них на 2020 год – 2113,0 тыс. руб.;  На 2021 год – 845,5 тыс. руб.;  На 2022 год – 880,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Обеспечение бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания; |
| Основные целевые показатели от реализации подпрограммы | Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – \_\_\_ ед. |
| Основания для разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Областной закон Ленинградской области от 24.06.2014года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» (с изменениями),  - Устав муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |

**1. Общая характеристика, основные проблемы**

Административный центр МО Петровское сельское поселение – поселок Петровское. На территории поселения находятся 6 населённых пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 г. – 1720 человек. На территории поселения расположена муниципальная баня: в п. Петровское, арендуемая ООО «Верис», которая осуществляет деятельность по предоставлению услуг бытового обслуживания населения. Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

В настоящее время деятельность коммунально-бытового комплекса МО Петровское сельское поселение требует повышения эффективности использования ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, что ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нально-бытовой инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий. Неэффективное использование ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей Необходим планово-предупредительный ремонт объектов бытового обслуживания населения и ремонт их систем водоснабжения, электроснабжения, вентиляции.

Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов ремонта, реконструкции и объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

**2.Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является:

Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории МО Петровское сельское поселение.

Содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в коммунально-бытовой сфере

Основными задачами Программы являются:

- создание условий для предоставления коммунально-бытовых услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь;

-обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов;

- обеспечение рационального использования ресурсов;

-снижение удельных издержек при оказании коммунально-бытовых услуг.

- расширение практики применения энергосберегающих технологий

- улучшение экологического, санитарного состояния территории МО Петровское сельское поселение;

- предоставления коммунальных услуг в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания

- поддержка обновления оборудования,

- предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

**3.Сроки реализации Программы**

Срок реализации подпрограммы – с 01.01.2020г. по 31.12.2022г.

**5.Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит:

-предоставлять коммунальные услуги в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания и, как следствие, обеспечивать более комфортные условия проживания населения;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование ресурсов;

- ремонт и обновление коммунально-бытовой инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты энергоресурсов, улучшить санитарное состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.

- снизить нормативы потребления энергоресурсов;

- уменьшить затраты материальных ресурсов и трудозатраты на производство коммунальных услуг.

- использовать бюджетные средства МО Петровское сельское поселение для ремонта и обновления объектов коммунально-бытовой инфраструктуры;

-поддержит обновление оборудования,

-уменьшит размер предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

**6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы составляет 3838,5 тыс. руб., из них на 2020 год – 2113,0 тыс. руб.;

На 2021 год – 845,5 тыс. руб.;

На 2022 год – 880,0 тыс. руб.;

1. **Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2022 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед | 12 | 12 |