**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 15 января 2025 года № 09

О внесении изменений в постановление от 26.12.2022 № 256 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 26.11.2021 года №212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации Петровского сельского поселения от 14.12.2023 года № 339 «О внесении изменений в постановление от 26.11.2021 № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации Петровского сельского поселения от 10.11.2023 года № 302 «О внесении изменений в постановление от 10.11.2022 №228/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с решением Совета депутатов Петровского сельского поселения от 15.12.2023 года № 200 «О бюджете Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы», с решением Совета депутатов Петровского сельского поселения от 13.03.2024 № 215 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 15.12.2023 года № 200 «О бюджете Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», с решением Совета депутатов Петровского сельского поселения от 20 августа 2024 года № 234 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 15.12.2023 года №200 «О бюджете Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», с решением Совета депутатов Петровского сельского поселения от 20.12.2024 года № 15 «О бюджете Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением совета депутатов от 20.12.2024 № 20 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 15.12.2023 года №200 «О бюджете Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 26.12.2022 г. № 256 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение Таблица 1 «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение Таблица 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт муниципальной подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1. Постановление от 09.09.2024 № 224 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2022 № 256 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования www.петровскоесп.рф.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Исп. Гредюшко М.А.

Тел. 8(813)79 66 217

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ -1, КСО – 1, СЭФ – 1

Приложение 1

к постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 15.01.2025 г. № 09

ПАСПОРТ

муниципальной программы Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 гг. | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Директор муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены | | |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Петровского сельского поселения 2. Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Петровского сельского поселения | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:  - актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения – 5 ед.  2. Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания:  - количество посещающих муниципальную баню 5550 человек;  - компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 1 ед. | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 2. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания». | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | 2023 год | 4507,1 | тыс. руб. |
| 2024 год | 4234,4 | тыс. руб. |
| 2025 год | 2026,0 | тыс. руб. |
| Общий объем финансирования | 10 767,5 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

Приложение 2

к постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 15.01.2025 г. № 09

Приложение

Таблица 1

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2023-2025 годы»** | Директор муниципального казенного учреждения  «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | 2023 | 4507,1 | 4507,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4234,4 | 3112,4 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2026,0 | 2026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  | 2023-2025 | 10 767,5 | 9645,5 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1402,5 | 280,5 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025 | 1402,5 | 280,5 | 1122,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | 2023 | 2923,3 | 2923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 522,2 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | 2023-2025 | 3725,5 | 3725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | 2023 | 2923,3 | 2923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 522,2 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025 | 3725,5 | 3725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения и водоснабжения |  | 2023 | 2923,3 | 2923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 522,2 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025 | 3725,5 | 3725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | 2023 | 1583,8 | 1583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2309,7 | 2309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1746,0 | 1746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 2** |  | 2023-2025 | 5639,5 | 5639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения»** |  | 2023 | 1583,8 | 1583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2309,7 | 2309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1746,0 | 1746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025 | 5639,5 | 5639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  | 2023 | 1583,8 | 1583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2309,7 | 2309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1746,0 | 1746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2025 | 5639,5 | 5639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 15.01.2025 г. № 09

Таблица 3

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Петровском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | 10863,5 | 4507,1 | 4234,4 | 2026 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1122,0 | 0,0 | 1122,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 9645,5 | 4507,1 | 3112,4 | 2026,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» | | | | | |
|  | Всего: | 1402,5 | 0,0 | 1402,5 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1122,0 | 0,0 | 1122,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 280,5 | 0,0 | 280,5 | 0,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
|  | Всего: | 3725,5 | 2923,3 | 522,2 | 280,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 3725,5 | 2923,3 | 522,2 | 280,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма  «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | | | | |
|  | Всего: | 5639,5 | 1583,8 | 2309,7 | 1746,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 5639,5 | 1583,8 | 2309,7 | 1746,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 15.01.2025 г. № 09

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители не предусмотрены | | |
| Участники  подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа 2. Снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения – 5 ед. | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | 2023 год | 2923,3 | тыс. руб. |
| 2024 год | 522,2 | тыс. руб. |
| 2025 год | 280,0 | тыс. руб. |
| Общий объем финансирования | 3725,5 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы**

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение безопасных и комфортных усло­вий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровского сельского поселения характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем теплоснабжения комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

- неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельского поселения.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является - создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа
2. Снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг

**3. Сроки реализации Подпрограммы**

Реализацию Программы предполагается осуществить с 2023-2025 гг.

**4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

**5. Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения | ед. | 1 | 2 | 2 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 15.01.2025 г. № 09

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы** **«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор муниципального казенного учреждения «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители не предусмотрены | | |
| Участники  подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Центр благоустройства и муниципальных услуг Петровское» | | |
| Цель подпрограммы | Создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории Петровского сельского поселения, для реализации планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях | | |
| Задачи подпрограммы | Поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 1 ед. ежегодно  Количество посещающих муниципальную баню: 2023-1800 чел., 2024-1850 чел., 2025-1900 чел. | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | 2023 год | 1583,8 | тыс. руб. |
| 2024 год | 2309,7 | тыс. руб. |
| 2025 год | 1746,0 | тыс. руб. |
| Общий объем финансирования | 5639,5 | тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы**

Административный центр Петровского сельского поселения – поселок Петровское. На территории поселения находятся 6 населённых пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2023 г. – 1720 человек. На территории поселения расположена муниципальная баня: в п. Петровское. Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

В настоящее время деятельность коммунально-бытового комплекса Петровского сельского поселения требует повышения эффективности использования ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, что ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нально-бытовой инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий. Неэффективное использование ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей Необходим планово-предупредительный ремонт объектов бытового обслуживания населения и ремонт их систем водоснабжения, электроснабжения, вентиляции.

Для повышения качества предоставления коммунально-бытовых услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов ремонта, реконструкции и объектов коммунально-бытовой инфраструктуры.

**2.Основные цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является - создание эффективных правовых, организационных и методических основ для эффективного бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания на территории М Петровского сельского поселения, для реализации планов реформирования ЖКХ в муниципальных образованиях.

Основная задача Программы - поддержка обновления оборудования, предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

**3.Сроки реализации Программы**

Срок реализации подпрограммы – с 2023-2025 гг.

**4.Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит:

-предоставлять коммунальные услуги в полном объеме в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания и, как следствие, обеспечивать более комфортные условия проживания населения;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование ресурсов;

- ремонт и обновление коммунально-бытовой инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты энергоресурсов, улучшить санитарное состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.

- снизить нормативы потребления энергоресурсов;

- уменьшить затраты материальных ресурсов и трудозатраты на производство коммунальных услуг.

- использовать бюджетные средства Петровского сельского поселения для ремонта и обновления объектов коммунально-бытовой инфраструктуры;

-поддержит обновление оборудования,

-уменьшит размер предоставления субсидий бюджетам юридическим лицам на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

**5. Целевые показатели подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество посещающих муниципальную баню | Чел. | 1800 | 1850 | 1900 |