**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 23 марта 2017 года № 54

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»  |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 18.12.2015г. № 300 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.08.2016г. № 130, от 10.02.2017г. № 22), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2017г. № 54

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселениеД.Н. Сивуров  |
| Дата составления отчета: | 11.03.2017г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г».**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 18.12.2015г. № 300 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.08.2016г. № 130, от 10.02.2017г. № 22)

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровское сельское поселение характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

 - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем водоснабжения, комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

 Неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

 Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельское поселение позволит:

 - обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

 - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

 - обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

 - улучшить экологическое состояние территории Петровское сельское поселение.

 Реализация Программы позволит:

 - привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Петровское сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

 - использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

 Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов;

- улучшение экологического состояния территории Петровское сельское поселение.

 Основными задачами Программы являются:

- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества

Снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Финансирование программы на 2016 г предусмотрено в размере 4874,6 тыс. руб., исполнено на 01.01.2017 г.- 4677,1 тыс. руб.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)** | **% исполнения** |
| **Всего (рублей)** | **Предусмотрено паспортом МП** |  **Всего (рублей)**  | **Исполнено** |
| **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. **Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения**
 |
| Ремонтные работы по подготовке котельной п. Петровское к отопительному сезону 2015-2016 года | 1шт. | 1 шт. | **1245,5** | 0,0 | 1245,5 | **1134,8** | 0,0 | 1134,8 | 91 |
| Монтаж двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения | 2шт. | 2шт. | **2237,8** | 2125,9 | 111,9 | **2237,8** | 2125,9 | 111,9 | 100 |
| Строительный контроль за работами по монтажу двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения | 1 усл. | 1 усл. | **20,0** | 0,0 | 20,0 | **20,0** | 0,0 | 20,0 | 100 |
| **Итого по разделу** |  |  | **3503,3** | **2125,9** | **1377,4** | **3392,6** | **2125,9** | **1266,7** | **97** |
| 1. **Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения**
 |
| Услуги по присоединению к электросетям артезианских скважин п.Петровское, д.Ягодное | 2 усл. | 2 усл. | **301,1** | 0,0 | 301,1 | **301,1** | 0,0 | 301,1 | 100 |
| Капитальный ремонт насосов п.Петровское, д.Ягодное | 3 шт. | 3 шт. | **298,9** | 0,0 | 298,9 | **298,9** | 0,0 | 298,9 | 100 |
| Проверка сметной документации | 1 усл. | 1 усл. | **20,0** | 0,0 | 20,0 | **20,0** | 0,0 | 20,0 | 100 |
| Аварийный ремонт на скважине в д. Ягодное | 1 шт. | 1 шт. | **57,8** | 0,0 | 57,8 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Строительный контроль за аварийным ремонтом на скважине д. Ягодное | 1 усл. | 1 усл. | **43,5** | 0,0 | 43,5 | **14,5** | 0,0 | 14,5 | 33 |
| **Итого по разделу** |  |  | **721,3** | **0,0** | **721,3** | **634,5** | **0,0** | **634,5** | **88** |
| 1. **Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживание населения"**
 |
| Предоставление услуг муниципальных бань | 1 ед. | 1 ед. | **650,0** | 0,0 | 650,0 | **650,0** | 0,0 | 650,0 | 100 |
| **Итого по разделу** |  |  | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **100** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **4874,6** | **2125,9** | **2748,7** | **4677,1** | **2125,9** | **2551,2** | **96** |

Таблица 2

.**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | **Наименование плановых мероприятий** | **Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей)** | **Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания** |
| **планируемое** **на текущий год** | **фактическое** **за отчетный период** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Подпрограмма****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **4224,6** | **4027,1** | 95,3% |
|  | * 1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения**
 | 1265,5 | 1154,8 | 91,2% |
|  | 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | 663,5 | 634,5 | 96% |
|  | 1.3. Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области | 2125,9 | 2125,9 | 100% |
|  | 1.4. Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 111,9 | 111,9 | 100% |
|  | Расходы из резервного фонда Лен. обл.(Аварийный ремонт на скважине в д. Ягодное ) с со финансированием из местного бюджета  | 57,8 | 0,0 | 0% |
| 2 | **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | **650,0** | **650,0** | **100%** |
|  | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 650,0 | 650,0 | 100% |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2016 год:**

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

**1.1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения**

1.1.1. Ремонтные работы по подготовке котельной п. Петровское к отопительному сезону (шт.)

 Пфit 1

 Рit = ------ = --- = 1

 Ппit 1

1.1.2. Монтаж двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения (шт.):

 Пфit 2

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 2

* + 1. Строительный контроль за работами по монтажу двух котлов в котельной п. Петровское в качестве резервного источника теплоснабжения (усл.)

 Пфit 1

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 1

**1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения**

1.2.1. Услуги по присоединению к электросетям артезианских скважин п.Петровское, д.Ягодное (усл.)

 Пфit 2

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 2

1.2.2. Капитальный ремонт насосов п.Петровское, д.Ягодное (шт.)

 Пфit 3

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 3

1.2.3. Проверка сметной документации (усл.)

 Пфit 1

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 1

1.2.4. Аварийный ремонт на скважине в д. Ягодное (шт.)

 Пфit 1

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 1

1.2.5. Строительный контроль за аварийным ремонтом на скважине д. Ягодное

 Пфit 1

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 8 х 100 = 100

 M 8

3. Эффективность реализации подпрограммы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 105

 St 95

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составила 105% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. Подпрограмма 2 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

 Пфit 1

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

 M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

 St 100

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

 Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

 Пфit

Pit = ---------

 Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

 Пфit – фактическое значение показателя программы

 Ппit – плановые значения показателя программы

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ----х 100

 St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

 St - уровень финансирования программы в год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 4677,1/4874,6 \*100 = 96% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 100

Эt = ------х 100 = 104%

 96

Эt = 104%

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2016 год» высокая.

Реализация программы позволило:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

 - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

 **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016г»**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2016г. постановление от 05.08.2016г. № 130 | постановление от 10.02.2017г. № 22 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **1195,5** |  | **4224,6** |
| * 1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения**
 |  | 1095,5 |  | 3503,3 |
| 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** |  | 100,0 |  | 721,3 |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  | **650,0** |  | **650,0** |
| В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) |  | 650,0 |  | 650,0 |
| **итого по программе:** |  | **1845,5** |  | **4874,6** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru