**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 марта 2019 года № 68

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 201 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017г. № 246; от 31.10.2018г. №232; то 12.03.2019г. №51), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от «28» марта 2019 № 68

(Приложение)

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселение  Д.В. Демкович |
| Дата составления отчета: | 28.03.2019г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 201 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017 № 246; от 31.10.2018г. №232; то 12.03.2019г. №51).

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области включает в себя населённые пункты: п. Петровское, пос. ст. Петяярви, д. Ольховка, д. Ягодное, д. Варшко, д. Овраги,

Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2017 года в населённых пунктах поселения проведена определённая работа по   благоустройству дворовых проездов, ремонт детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   муниципального образования Петровское сельское   поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

Финансирование программы на 2018 г предусмотрено в размере 6 237,2 тыс. руб., исполнено на 01.01.2019 г.- 5 959,1 тыс. руб., или 96% от утвержденного плана.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

**1. Достижение целевых показателей**

**(ежегодно нарастающим итогом)**

за период 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 5000 | 5000 | 100 |
| 2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 5000 | 5000 | 100 |
| 3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 1000,0 | 310 | 31 |
| 4. | Количество счетчиков уличного освещения, подлежащих замене | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 3 902,0 | 3 674,51 | 94 |
| 6. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 7. | Монтаж, демонтаж новогодней ели в п. Петровское | ед. | 1 | 1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Выполнение плана мероприятий**

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Предусмотрено паспортом МП на 2018 год** | | | | | **Исполнено за 2018 год** | | | | | **% исполнения** |
| **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** | **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** |
| **1. Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения"** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Уличное освещение** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Уличное освещение (оплата за свет) | 0,0 | 0,0 | 1106,9 | 0,0 | **1106,9** | 0,0 | 0,0 | 934,9 | 0,0 | **934,9** | 84 |
| 1.1.2 | Текущий ремонт уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 543,4 | 0,0 | **543,4** | 0,0 | 0,0 | 535,0 | 0,0 | **535,0** | 98 |
| 1.1.3 | Уплата иных платежей | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | **11,0** | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | **10,2** | 93 |
| 1.1.4 | Присоединение к электросетям | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | **59,5** | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | **22,7** | 38 |
| **Итого по п.п.1.1** | | **0,0** | **0,0** | **1720,8** | **0,0** | **1720,8** | **0,0** | **0,0** | **1502,8** | **0,0** | **1502,8** | **87** |
| **1.2** | **Благоустройство и озеленение** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Озеленение (приобретение вазонов, цветочной рассады) | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | **22,7** | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | **22,7** | 100 |
| **Итого по п.п.1.2** | | **0,0** | **0,0** | **22,7** | **0,0** | **22,7** | **0,0** | **0,0** | **22,7** | **0,0** | **22,7** | **100** |
| **1.3** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Сбор, транспортировка и размещение ТБО территории МО из мест массового отдыха | 0,0 | 0,0 | 3053,4 | 0,0 | **3053,4** | 0,0 | 0,0 | 2993,3 | 0,0 | **2993,3** | **98** |
| 1.3.2 | Выкашивание и содержание газонов на поселковой территории, санитарная очистка территории | 0,0 | 0,0 | 1024,2 | 0,0 | **1024,2** | 0,0 | 0,0 | 1024,2 | 0,0 | **1024,2** | **100** |
| 1.3.3 | Закупка хоз. инвентаря и материалов для проведения мероприятий по школьной бригаде | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | **18,1** | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | **18,1** | **100** |
| 1.3.4 | Монтаж ёлки у здания ДК п. Петровское | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | **69,0** | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | **69,0** | **100** |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Предусмотрено паспортом МП на 2018 год** | | | | | **Исполнено за 2018 год** | | | | | **% исполнения** |
| **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** | **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** |
| 1.3.5 | Услуги по выставлению и организации деятельности сезонных постов на водных объектах | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | **87,0** | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | **87,0** | **100** |
| 1.3.6 | Проведение субботников, закупка инвентаря | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | **7,1** | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | **7,1** | **100** |
| 1.3.7 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | **96,0** | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | **96,0** | **100** |
| 1.3.8 | Ремонт, покраска и техническое обслуживание деревянной горки | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | **70,7** | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | **70,7** | **100** |
| **Итого по п.п.1.3** | | **0,0** | **0,0** | **4425,5** | **0,0** | **4425,5** | **0,0** | **0,0** | **4365,4** | **0,0** | **4365,4** | **99** |
| **1.4** | **Организация и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Захоронение невостребованных умерших | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | **5,7** | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | **5,7** | 100 |
| **Итого по п.п.1.4** | | **0,0** | **0,0** | **5,7** | **0,0** | **5,7** | **0,0** | **0,0** | **5,7** | **0,0** | **5,7** | **100** |
| **Итого по п.1** | | **0,0** | **0,0** | **6174,7** | **0,0** | **6174,7** | **0,0** | **0,0** | **5896,6** | **0,0** | **5896,6** | **95** |
| **2. Основное мероприятие "Охрана окружающей среды"** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Мероприятия по охране окружающей среды** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Водолазное обследование дна | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | **30,0** | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | **30,0** | **100** |
| 2.1.2 | Лабораторные исследования воды, почвы | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | **10,0** | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | **10,0** | **100** |
| 2.1.3 | Санитарная обработка территории от клещей | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | **22,5** | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | **22,5** | **100** |
| **Итого по п.п.2.1** | | **0,0** | **0,0** | **62,5** | **0,0** | **62,5** | **0,0** | **0,0** | **62,5** | **0,0** | **62,5** | **100** |
| **Итого по п.2** | | **0,0** | **0,0** | **62,5** | **0,0** | **62,5** | **0,0** | **0,0** | **62,5** | **0,0** | **62,5** | **100** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | **0,0** | **0,0** | **6237,2** | **0,0** | **6237,2** | **0,0** | **0,0** | **5959,1** | **0,0** | **5959,1** | **96** |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории   муниципального образования Петровское сельское поселение.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

Кфв - должен быть не менее 1%

5 959,1 3 893,5

Кфв = (------------- : --------------) х 100%

1731 1750

Кфв = 1,5%

***Вывод:*** За 2018 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 1,5%. По сравнению с 2017 годом произошло повышение объемов финансовых вложений на 53% или на 2 065,6 тыс. рублей.

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения.

Срок реализации Программы устанавливается на период с 01.012017г. по 31.12.2019г.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении всех поставленных задач и целевых значений за 2018 год.

**Информация о внесении изменений в программу**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 201 | С изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017г. № 246; от 31.10.2018г. №232; то 12.03.2019г. №51 | | |
| объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | объем финансирования на 2018г. (тыс. руб.) | объем финансирования на 2019г. (тыс. руб.) |
| Уличное освещение | 1300,0 | 1361,3 | 1 720,8 | 1 560,0 |
| Благоустройство и озеленение | 3050,0 | 2513,3 | 22,7 | 30,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 150,0 | 238,6 | 4 425,5 | 4 052,7 |
| Организация и содержание мест захоронения | 55,0 | 0,0 | 5,7 | 205,0 |
| Основное мероприятие "Охрана окружающей среды" | 143,0 | 54,3 | 62,5 | 80,0 |
| **Итого** | **4698,0** | **4 167,5** | **6 237,2** | **5 927,7** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.В. Демкович

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru