**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 марта 2019 года № 69

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»  |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 203 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017г. № 244; от 31.10.2018г. №235; от 12.03.2019г. №50), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: 8(813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от «28» марта 2019 № 69

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселениеД.В. Демкович  |
| Дата составления отчета: | 28.03.2019г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 203 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017г. № 244; от 31.10.2018г. №235; от 12.03.2019г. №50).

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровское сельское поселение характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

 - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

 Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

 Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельское поселение позволит:

 - обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

 - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

 - обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

 - улучшить экологическое состояние территории Петровское сельское поселение.

 Реализация Программы позволит:

 - привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Петровское сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

 - использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

 Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг);

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов;

- улучшение экологического состояния территории Петровское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества.

Снижение процента износа инженерных сетей до допустимого:

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Финансирование программы на 2018 г предусмотрено в размере 11 931,1 тыс. руб., исполнено на 01.01.2019 г.- 11 886,9 тыс. руб. , или 99,6% от утвержденного плана.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

**1. Достижение целевых показателей**

**(ежегодно нарастающим итогом)**

за период 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицелевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Работы по капитальному ремонту тепловых сетей в п. Петровское | п.м. | 400 | 600 | 150 |
| 2. | Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в п. Петровское | п.м. | --- | --- | --- |
| 3. | Работы по капитальному ремонту сетей водоотведения в п. Петровское | п.м. | --- | --- | --- |
| 4. | Ремонт артезианской скважины  | шт. | 2 | 2 | 100 |

**2. Выполнение плана мероприятий**

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Предусмотрено паспортом МП на 2018 год** | **Исполнено за 2018 год** | **% исполнения** |
| **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** | **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** |
| **Раздел 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Петровское сельское поселение»** |
| **1.1** | **Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения** |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт котельной | 0,0 | 0,0 | 550,4 | 0,0 | **550,4** | 0,0 | 0,0 | 549,4 | 0,0 | **549,4** | **100** |
| 1.1.2 | Замена участка ТС от ТК-16 до ТК-24, замена участка ТС и ГВС от котельной до ТК 18, п. Петровское | 0,0 | 5078,4 | 267,3 | 0,0 | **5345,7** | 0,0 | 5078,4 | 267,3 | 0,0 | **5345,7** | **100** |
| 1.1.3 | Актуализация схемы теплоснабжения | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | **99,5** | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | **99,5** | **100** |
| 1.1.4 | Строительный контроль | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | **100,0** | **100** |
| 1.1.5 | Проверка сметной документации | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | **47,0** | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | **47,0** | **100** |
| **Итого по п.п.1.1** | **0,0** | **5078,4** | **1064,2** | **0,0** | **6142,6** | **0,0** | **5078,4** | **1063,2** | **0,0** | **6141,6** | **100** |
| **1.2** | **Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения** |
| 1.2.1 | Выполнение работ по замене насоса КНС п. Петровское | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | **100,0** | **100** |
| 1.2.2 | Аварийный ремонт артезианской скважины №70008 д. Ягодное | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | **171,0** | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | **171,0** | **100** |
| 1.2.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям:-"артезианская скважина" по адресу: дер. Ольховка, ул. Зеленая, сооружение 1Б;- "артезианская скважина" по адресу: ст. Петяярви кадастровый номер 47:03:0000000:13223 | 0,0 | 0,0 | 164,4 | 0,0 | **164,4** | 0,0 | 0,0 | 164,4 | 0,0 | **164,4** | **100** |
| 1.2.4 | Ремонт артезианской скважины № 3310 в п. Петровское | 0,0 | 1890,0 | 325,6 | 0,0 | **2215,6** | 0,0 | 1890,0 | 325,6 | 0,0 | **2215,6** | **100** |
| 1.2.5 | Ремонт артезианской скважины "Водозабор" | 0,0 | 1890,0 | 269,4 | 0,0 | **2159,4** | 0,0 | 1890,0 | 269,4 | 0,0 | **2159,4** | **100** |
| 1.2.6 | Проверка сметной документации | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 | **92,4** | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 0,0 | **92,4** | **100** |
| 1.2.7 | Строительный контроль | 0,0 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | **135,7** | 0,0 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | **135,7** | **100** |
| 1.2.8 | Поставка поста охраны ПО-3 ГОСТ (3\*2,4\*2,4 м.) для скважины в д. Ольховка | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | **56,8** | **57** |
| **Итого по п.п.1.2** | **0,0** | **3780,0** | **1358,5** | **0,0** | **5138,5** | **0,0** | **3780,0** | **1315,3** | **0,0** | **5095,3** | **99** |
| **Итого по разделу 1** | **0,0** | **8858,4** | **2422,7** | **0,0** | **11281,1** | **0,0** | **8858,4** | **2378,5** | **0,0** | **11236,9** | **100** |
| **Раздел 2. Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»** |
| 2.1.1 | Разработка схемы газоснабжения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |
| 2.1.2 | Проектирование внутрипоселкового газопровода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |
| 2.1.3 | Схема газоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |
| **Итого по п.п.2.1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **Итого по разделу 2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **Раздел 3. Подпрограмма «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Петровское сельское поселение»** |
| **3.1** | **Основное мероприятие "Обеспечение бытового обслуживание населения"** |
| 3.1.1 | Предоставление услуг муниципальных бань | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | **650,0** | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | **650,0** | **100** |
| **Итого по п.п.3.1** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **100** |
| **Итого по разделу 3** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **650,0** | **100** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **0,0** | **8858,4** | **3072,7** | **0,0** | **11931,1** | **0,0** | **8858,4** | **3028,5** | **0,0** | **11886,9** | **100** |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

 В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

 Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

 Пфit

Pit = ---------

 Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

 Пфit – фактическое значение показателя программы

 -Ппit – плановые значения показателя программы

 Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Pit

 1

Ht = -----------

 m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

 SUM Pit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ----х 100

 St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

 St - уровень финансирования программы в год.

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2018 год:**

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

**1.1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения**

1.1.1. Ремонтные работы по подготовке котельной п. Петровское к отопительному сезону (км)

 Пфit 0,600

 Рit = ------ = -------- = 1,5

 Ппit 0,400

**1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения**

1.2.1. Ремонт артезианской скважины (шт.)

 Пфit 2

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 2

**2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:**

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 2,5 х 100 = 125

 M 2

**3. Эффективность реализации подпрограммы:**

 Ht 125

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 125

 St 100

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составила 125% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

3.1. Субсидия юридическому лицу (усл.):

 Пфit 1

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 1

3.2. Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения

3.2.1. Капитальный ремонт бани (шт.)

 Пфit 1

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

 M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

 St 100

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ----х 100

 St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

 St - уровень финансирования программы в год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 11 886,9/11931,1\*100 = 99,6% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 100

Эt = ------х 100 = 100,4%

 99,6

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2018 год» высокая.

Реализация программы позволило:

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

 - обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

**Информация о внесении изменений в программу**

 **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 203 | с изменениями, внесенными постановления от 29.12.2017г. № 244; от 31.10.2018г. №235; от 12.03.2019г. №50 |
| Объем финансирования на2017 г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2018г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2019г. (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **1550,0** | **5085,9** | **11281,1** | **775,0** |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения**  | 550,0 | 4268,6 | 6142,6 | 728,3 |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | 1000,0 | 817,3 | 5138,5 | 46,7 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **500,0** |
| Мероприятия по газификации | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | **650,0** | **1163,7** | **650,0** | **2 163,0** |
| Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Петровское сельское поселение» | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 813,0 |
| Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения  | 0,0 | 513,7 | - | 1350,0 |
| **итого по программе:** | **2300,0** | **6349,6** | **11931,1** | **3438,0** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.В. Демкович

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru