**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 марта 2019 года № 70

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»  |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09 декабря 2016 г. № 204 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017г. № 245; от 31.10.2018г. № 234; от 12.03.2019г. № 52; от 22.03.2019г. № 66), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от «28» марта 2019 № 70

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселениеД.В. Демкович  |
| Дата составления отчета: | 25 марта 2019г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09 декабря 2016 г. № 204 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017г. № 245; от 31.10.2018г. № 234; от 12.03.2019г. № 52; от 22.03.2019г. № 66).

Муниципальное образование Петровское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит с Раздольевским сельским поселением, с Сосновским сельским поселением, с Мичуринским сельским поселением и на северо-западе с Ромашкинскиим сельским поселением.

 Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Петровское сельское поселение являются:

 - отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

 - неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

 Общая протяженность дорог МО Петровское сельское поселение составляет дорог местного значения 31,3 км.

 В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 22 км.

 Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

 При разработке программы:

 - проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

 - определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

 - составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

 - определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Целями программы является:

 - повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

 - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

 - приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Петровское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

 Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

**Основные программные мероприятия и механизм**

**реализации Программы.**

 Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Финансирование программы на 2018 год предусмотрено в размере 3 812,8 тыс. руб., исполнено на 01.01.2019 г.- 3 470,4 тыс. руб., или 91% от утвержденного плана.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

**1. Достижение целевых показателей**

**(ежегодно нарастающим итогом)**

за период 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицелевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м.  | 31100 | 31100 | 100 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 500,0 | 2705,0 | 541 |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | ---- | --- | --- |

**2. Выполнение плана мероприятий**

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Предусмотрено паспортом МП на 2018 год** | **Исполнено за 2018 год** | **% исполнения** |
| **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** | **Федеральный бюджет, тыс. руб.** | **Бюджет области, тыс. руб.** | **Местный бюджет, тыс. руб.** | **Прочие источники, тыс. руб.** | **Общее финансирование, тыс. руб.** |
| **Раздел 1. Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"** |
| **1.1** | **Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог"** |
| 1.1.1 | Расчистка дорог от снега | 0,0 | 0,0 | 761,3 | 0,0 | **761,3** | 0,0 | 0,0 | 432,6 | 0,0 | **432,6** | **57** |
| **Итого по п.п.1.1** | **0,0** | **0,0** | **761,3** | **0,0** | **761,3** | **0,0** | **0,0** | **432,6** | **0,0** | **432,6** | **57** |
| **1.2** | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий"** |
| 1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зоотехническая в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 1922,8 | 0,0 | **1922,8** | 0,0 | 0,0 | 1922,8 | 0,0 | **1922,8** | **100** |
| 1.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Школьная д.Ягодное д.№3 (ПКО+00) до дома №15 (ПК 1 + 69) Приозерский района Ленинградской области | 0,0 | 773,8 | 330,0 | 0,0 | **1103,8** | 0,0 | 770,0 | 330,0 | 0,0 | **1100,0** | **100** |
| 1.2.3 | Технический надзор | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | **9,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0** |
| 1.2.4 | Проверка сметной документации | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | **15,0** | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | **15,0** | **100** |
| **Итого по п.п.1.2** | **0,0** | **773,8** | **2277,7** | **0,0** | **3051,5** | **0,0** | **770,0** | **2267,8** | **0,0** | **3037,8** | **100** |
| **Итого по разделу 1** | **0,0** | **773,8** | **3039,0** | **0,0** | **3812,8** | **0,0** | **770,0** | **2700,4** | **0,0** | **3470,4** | **91** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **0,0** | **773,8** | **3039,0** | **0,0** | **3812,8** | **0,0** | **770,0** | **2700,4** | **0,0** | **3470,4** | **91** |

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

Эффективность от реализации программы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования Петровское сельское поселение.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 3470,41731 | : | 2269,41750 | ) х 100% = 1,5% |
|  |  |  |  |  |

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы» высокая.

За 2018 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Петровское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 1,5%. По сравнению с 2017 годом произошло повышение финансирования на 152,9% или на 1201,0 тыс. руб.

**Информация о внесении изменений в программу**

 **«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области -на 2017-2019 годы»**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | Данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 204 | с изменениями, внесенными постановления от29.12.2017г. № 245; от 31.10.2018г. № 234; от 12.03.2019г. № 52; от 22.03.2019г. № 66 |
| Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2018г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2019г. (тыс. руб.) |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" | 350,0 | 370,0 | 761,3 | 1 041,0 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий" | 1 907,7 | 3 421,9 | 3 051,5 | 2 907,1 |
| **Итого по программе:** | **2257,7** | **3791,9** | **3812,8** | **3 948,1** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.В. Демкович

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru