**Администрация муниципального образования**

**Петровское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Петровское сельское поселение от 05.11.2014г. № 237, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 203 (с изменениями, внесенными постановлением от 29.12.2017г. № 244), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области петровскоесп.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.А. Блюм

Исп.: Кузьмина Т.Н.

тел.: (8-813-79) 66-134

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СЭФ -1, КСО-1

Утвержден:

Постановлением администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.2018 № \_\_

Приложение

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселение  Д.Н. Сивуров |
| Дата составления отчета: | 20.03.2018г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», утверждена Постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение от 09.12.2016г. № 203 (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2017г. № 244).

Одним из приоритетов жилищной политики Петровское сельское поселение является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Петровское сельское поселение характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровское сельское поселение позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Петровское сельское поселение.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Петровское сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

Целью Программы является:

- создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение рационального использования природных ресурсов;

- улучшение экологического состояния территории Петровское сельское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов.

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Петровское сельское поселение.

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

-снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества

Снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Финансирование программы на 2017 г предусмотрено в размере 6 350,1 тыс. руб., исполнено на 01.01.2018 г.- 5 907,2 тыс. руб.

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятия** | **Плановые целевые показатели результа-тивности** | **Фактические целевые показатели результа-тивности** | **Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | **% исполнения** |
| **Всего (рублей)** | **Предусмотрено паспортом МП** | | **Всего (рублей)** | **Исполнено** | |
| **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1 раздел**  **подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Петровское сельское поселение»** | | | | | | | | | | |
| ***1.1*** | ***Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения*** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Работы по капитальному ремонту генератора в котельной п. Петровское | 1 шт. | 1 шт. | **300,1** | 0,0 | 300,1 | **300,1** | 0,0 | 300,1 | 100 |
| 1.1.2 | Замена участка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-15 в п. Петровское | 0,208км | 0,208км | **3 770,0** | 3 198,8 | 571,2 | **3426,6** | 2855,4 | 571,2 | 91 |
| 1.1.3 | Строительный контроль по замене участка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-15 в п. Петровское | 1 усл. | 1 усл. | **98,9** | 0,0 | 98,9 | **98,9** | 0,0 | 98,9 | 100 |
| 1.1.4 | Актуализация схемы теплоснабжения | 1 усл. | 1 усл. | **99,6** | 0,0 | 99,6 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  | **4 268,6** | **3 198,8** | **1069,8** | **3825,6** | **2855,4** | **970,2** | **90** |
| ***1.2*** | ***Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения*** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Выполнение работ по замене насоса и частотного преобразователя на скважине "Водозабор" п. Петровское Приозерского района | 2 шт. | 2 шт. | **147,5** | 0,0 | 147,5 | **147,5** | 0,0 | 147,5 | 100 |
| 1.2.2 | Выполнение работ по замене насоса КНС п. Петровское | 1 шт. | 1 шт. | **92,6** | 0,0 | 92,6 | **92,6** | 0,0 | 92,6 | 100 |
| 1.2.3 | Аварийный ремонт артезианской скважины №70008 д. Ягодное | 1 шт. | 1 шт. | **577,6** | 519,9 | 57,7 | **577,6** | 519,9 | 57,7 | 100 |
|  | **Итого** | **-** | **-** | **817,7** | **519,9** | **297,8** | **817,7** | **519,9** | **297,8** | **100** |
|  | **Итого по разделу 1** | **-** | **-** | **5086,3** | **3718,7** | **1367,6** | **4643,3** | **3375,3** | **1268,0** | **91** |
| **Раздел 2.**  **Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»** | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Мероприятия по газификации*** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка схемы газоснабжения | 1 усл. | 1 усл. | **100,0** | 0,0 | 100,0 | **100,0** | 0,0 | 100,0 | 100 |
|  | **Итого по разделу 2** | **-** | **-** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** | **100** |
| **3 раздел**  **Подпрограмма «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | ***Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Петровское сельское поселение»*** | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Предоставление услуг муниципальных бань | 1 усл. | 1 усл. | **650,0** | 0,0 | 650,0 | **650,0** | 0,0 | 650,0 | 100 |
| ***3.2*** | ***Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения*** | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт бани | 1 шт. | 1 шт. | **513,7** | 0,0 | 513,7 | **513,7** | 0,0 | 513,7 | 100 |
|  | **Итого по разделу 3** | **-** | **-** | **1163,7** | **0,0** | **1163,7** | **1163,7** | **0,0** | **1163,7** | **100** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **6350,0** | **3718,7** | **2631,3** | **5907,0** | **3375,3** | **2531,7** | **93** |

Таблица 2

.**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | **Наименование плановых мероприятий** | **Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей)** | | **Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания** |
| **планируемое**  **на текущий год** | **фактическое**  **за отчетный период** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **5086,3** | **4643,3** | **91%** |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения** | 4 268,6 | 3825,6 | 90% |
| 1.2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | 817,7 | 817,7 | 96% |
| 2 | **Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»** | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 2.1 | Мероприятия по газификации | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 3 | **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | **1163,7** | **1163,7** | **100%** |
| 3.1 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Петровское сельское поселение» | 650,0 | 650,0 | 100% |
| 3.2 | Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 513,7 | 513,7 | 100% |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2017 год:**

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

**1.1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения**

1.1.1. Ремонтные работы по подготовке котельной п. Петровское к отопительному сезону (км)

Пфit 0,280

Рit = ------ = -------- = 1

Ппit 0,280

1.1.2. Работы по капитальному ремонту генератора в котельной п. Петровское (шт.):

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

* + 1. Строительный контроль по замене участка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-15 в п. Петровское (усл.)

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

* + 1. Актуализация схемы теплоснабжения (усл.)

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

**1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения**

1.2.1. Выполнение работ по замене насоса и частотного преобразователя на скважине "Водозабор" п. Петровское Приозерского района (шт.)

Пфit 2

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 2

1.2.2. Выполнение работ по замене насоса КНС п. Петровское (шт.)

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

1.2.3. Аварийный ремонт артезианской скважины №70008 д. Ягодное (шт.)

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 7 х 100 = 100

M 7

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 110

St 91

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составила 110% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

2.1. Мероприятия по газификации

2.1.1. Разработка схемы газоснабжения (усл.)

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St 100

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение» составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

1. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

3.1. Субсидия юридическому лицу (усл.):

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

3.2. Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения

3.2.1. Капитальный ремонт бани (шт.)

Пфit 1

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 2 х 100 = 100

M 2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St 100

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

Ппit – плановые значения показателя программы

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ----х 100

St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 4643,3/5086,3\*100 = 91% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

100

Эt = ------х 100 = 109%

91

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017 год» высокая.

Реализация программы позволило:

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

снижение процента износа инженерных сетей до допустимого;

- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Таблица 3

Информация о внесении изменений в программу

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Данные на 01.01.2017г. постановление от 09.12.2016г. № 203 | Постановление от 29.12.2017г.  № 244 | | |
| Объем финансирования на2017 г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2017г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2018г. (тыс. руб.) | Объем финансирования на 2019г. (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **1550,0** | **5086,3** | **450,0** | **850,0** |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения** | 550,0 | 4268,6 | 350,0 | 550,0 |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | 1000,0 | 817,7 | 100,0 | 300,0 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования Петровское сельское поселение»** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятия по газификации | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | **650,0** | **1163,7** | **650,0** | **650,0** |
| Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Петровское сельское поселение» | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 0,0 | 513,7 |  |  |
| **итого по программе:** | **2300,0** | **6350,0** | **1100,0** | **1500,0** |

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Петровское сельское поселение Д.Н. Сивуров

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. (8-813-79) 66-190

эл.адрес: petrovckoe@yandex.ru