| Отчет о реализации и финансировании мероприятий муниципальных программ Петровского сельского поселения за полугодие 2025 года (ежеквартально с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 13 097,7 | 257,7 | 2% |  |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 13 097,7 | 257,7 | 2% | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий | 885,3 | 0,0 | --- |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого фонда" | 885,3 | 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
|  | Итого | 13 983,0 | 257,7 | 1,8% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | - 500,0 | - 250,0 | 50% |  |
| 1.1. | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | - 250,0 | - 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 1.2. | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | - 250,0 | - 250,0 | 100% |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения" | 3 265,5 | 630,9 | 19,3% |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 766,3 | 131,7 | 17,2% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 2.2. | Субсидии юридическим лицам | 49,2 | 49,2 | 100% |  |
|  | Итого | - 3 765,5 | - 880,9 | 23,4% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | - 25 734,9 | - 3 140,3 | 12,2% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 1.1. | Уличное освещение | - 4 627,9 | - 2 547,3 | 55% |  |
| 1.2. | Прочие мероприятия по благоустройству | - 20 777,0 | - 593,0 | 2,9% |  |
| 1.3. | Организация и содержание мест захоронения | - 30,0 | - 0,0 | --- |  |
| 2. | - Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 365,7 | 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 2.1. | - Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 365,7 | 0,0 | --- |  |
| 3. | - Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 921,9 | 921,9 | 100% |  |
| 3.1. | - Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 921,9 | 921,9 | 100% |  |
| 4. | - Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | 14 089,6 | 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 4.1. | - Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 44,0 | 0,0 | --- |  |
| 4.2. | - Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2 205,1 | 0,0 | --- |  |
| 4.3. | - Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 67,5 | 0,0 | --- |  |
| 4.4. | - Благоустройство сельских территорий | 11 773,0 | 0,0 | --- |  |
|  | Итого | - 41 112,1 | - 4 062,2 | 9,9% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» | - 2 049,2 | - 1 719,2 | 83,9% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 1.1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | - 2 049,2 | - 1 719,2 | 83,9% |  |
| 2. | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | - 2 614,4 | - 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 2.1. | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | - 1 252,9 | - 0,0 | --- |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | - 1 361,5 | - 0,0 | ---- |  |
| 3. | Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» | - 285,0 | - 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | - 285,0 | - 0,0 | --- |  |
|  | Итого | - 4 948,6 | - 1 719,2 | 34,7% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | - 18 863,8 | - 7 671,7 | 40,7% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | - 18 863,8 | - 7 671,7 | 40,7% |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | - 982,2 | - 444,5 | 45,3% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | - 982,2 | - 444,5 | 45,3% |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих коллективов» | - 3 455,3 | - 1 272,0 | 36,8% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | - 3 455,3 | - 1 272,0 | 36,8% |  |
|  | Итого | - 23 301,3 | - 9 388,2 | 40,3% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | - 3 769,1 | - 1 423,9 | 37,8% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | - 3 769,1 | - 1 423,9 | 37,8% |  |
|  | Итого | - 3 769,1 | - 1 423,9 | 37,8% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 2 647,8 | 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 1.1. | Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 297,4 | 0,0 | --- |  |
| 1.2. | Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 2 350,4 | 0,0 | --- |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи" | 30,0 | 0,0 | --- | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 2.1. | Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 30,0 | 0,0 | --- |  |
|  | Итого | 2 677,8 | 0,0 | --- |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» | 40,0 | 31,8 | 79,5% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 1.1. | Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 40,0 | 31,8 | 79,5% |  |
|  | Итого | 40,0 | 31,8 | 79,5% |  |

Глава администрации

Петровского сельского поселения                   _________________     А.В. Левин

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам                                 _________________    Н.Н. Гермонина

07.07.2025г.

Отчет об исполнении муниципальных программ

Петровского сельского поселения за полугодие 2025 года

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполнитель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 гг» | Постановление № 255 от 26.12.2022 | Директор МКУ «ЦБ МУ Петровское» | 1,8% | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2023-2025 гг» | Постановление № 256 от 26.12.2022 | Директор МКУ «ЦБ МУ Петровское» | 23,4% | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг» | Постановление № 253 от 26.12.2022 | Директор МКУ «ЦБ МУ Петровское» | 9,9% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 гг» | Постановление № 254 от 26.12.2022 | Директор МКУ «ЦБ МУ Петровское» | 34,7% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 гг» | Постановление № 257 от 26.12.2022 | Директор МУК Петровское клубное объединение | 40,3% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 гг» | Постановление № 260 от 26.12.2022 | Директор МУК Петровское клубное объединение | 37,8% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2023-2025 гг» | Постановление № 258 от 26.12.2022 | Директор МКУ «ЦБ МУ Петровское» | --- | Срок выполнения мероприятий – III квартал 2025г. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2023-2025 гг» | Постановление № 259 от 26.12.2022 | Ведущий специалист сектора делопроизводства, кадров, социальной работы | 79,5% | Срок выполнения мероприятий – до 31.12.2025г. |

Глава администрации

Петровского сельского поселения                   _________________     А.В. Левин

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам                                 _________________    Н.Н. Гермонина

07.07.2025г.