| Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за 2017 год |
| --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 27 790,5 | 20 234,0 | 72,8% | Работы по Массиву 1 выполнены в полном объёме (105-оз); по массиву 2 муниципальный контракт заключен, срок выполнения работ до 31.12.2018г. |
|  | итого | 27 790,5 | 20 234,0 | 72,8% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 5086,4 | 4643,5 | 91,3% |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 498,6 | 399,1 | 80,0% | Работы выполнены |
| 1.2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 240,2 | 240,2 | 0,0% |  |
| 1.3 | Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 519,9 | 519,9 | 100% |  |
| 1.4 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 3 198,8 | 2 855,4 | 89,3% | Экономия. |
| 1.5 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 571,2 | 571,2 | 100,0% |  |
| 1.6 | Софинансирование расходов резервных фондов правительства Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 57,7 | 57,7 | 100% |  |
| 2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| 2.1 | Мероприятия по газификации | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| 3. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 1 163,7 | 1 163,7 | 100,0% |  |
| 3.1 | Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 513,7 | 513,7 | 100,0% |  |
| 3.2 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам качества бытового обслуживания « муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 650,0 | 650,0 | 100% |  |
|  | Итого | 6 350,1 | 5 907,2 | 93,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 1361,3 | 1087,3 | 79,9% |  |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 2513,3 | 2513,3 | 100,0% |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 238,6 | 238,6 | 100,0% |  |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 54,3 | 54,3 | 100,0% |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | Итого | 4 167,5 | 3 893,5 | 93,4% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 3 791,9 | 2 269,4 | 59,8% |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 370,0 | 209,5 | 56,6% |  |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 1 497,4 | 891,1 | 59,5% | Работы запланированы на 2018 год |
| 1.3 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 891,0 | 135,3 | 15,2% | Работы запланированы на 2018 год |
| 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1033,5 | 1033,5 | 100% |  |
|  | Итого | 3 791,9 | 2 269,4 | 59,8% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
|  | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 17824,6 | 15301,1 | 85,8% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности | 6 496,0 | 6 090,2 | 93,7% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры" | 11 328,6 | 9 210,9 | 81,3% | Аукцион проведён, муниципальный контракт заключен, ведутся работы, срок выполнения работ 30.09.2018 г. |
| 2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 1 446,5 | 1 446,5 | 100,0% |  |
| 3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 320,2 | 320,2 | 100,0% |  |
|  | Итого | 19 591,3 | 17 067,8 | 87,1% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
| 1. | Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 2061,4 | 1835,6 | 89,0% |  |
|  | Итого | 2061,4 | 1835,6 | 89,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг." |
| 1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 2292,8 | 2292,8 | 100,0% |  |
| 1.1 | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 919,4 | 919,4 | 100,0% |  |
| 1.2 | Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | 1373,4 | 1373,4 | 17,6% |  |
| 2. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 181,9 | 54,2 | 29,8% | Договор заключен, работы выполнены не в полном объеме. |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 11,0 | 11,0 | 100% |  |
|  | Итого | 2485,7 | 2358,0 | 94,9% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение на 2016-2018 гг.» |
| 1. | Организация профессиональной переподготовки, повышения, в том числе дистанционное обучение и обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам | 56,8 | 56,8 | 100% |  |
|  | Итого | 56,8 | 56,8 | 100% |  |

Отчет об исполнении МЦП

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполни тель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 202 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 243 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 72,8% Аукцион проведён, муниципальный контракт заключен, Работы по Массиву 1 выполнены в полном объёме (105-оз); по массиву 2 муниципальный контракт заключен, срок выполнения работ до 31.12.2018г. |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 гг» | Постановление № 203 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 244 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 93,0% |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 201 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 246 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 93,4% |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 204 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 245 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н | 59,8% Работы выполнены, часть работ перенесена на 2018 год |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 196 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 247 от 29.12.2017 | Директор МУК Петровское КО Настина Е.И. | 87,1% |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 197 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 248 от 29.12.2017 | Тренер-преподаватель по спорту Платонова А.В. | 89,0% |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 205 от 09.12.2016; внесение изменений: постановление от 10.02.2017г. №16; Постановление № 249 от 29.12.2017 | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н | 94,9% |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 гг» | Постановление №226 от 07.10.2015 внесение изменений: Постановление № 242 от 29.12.2017 | Ведущий специалист администрации по кадровой работе Торопова И.И. | 100% |