| Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за 2019 год |
| --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 399,4 | 399,4 | 100% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей" | 399,4 | 399,4 | 100% |  |
|  | итого | 399,4 | 399,4 | 100,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 6 731,7 | 6 673,2 | 99,1% |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 2 481,0 | 2 481,0 | 100% |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 4 250,7 | 4 192,2 | 98,6% | М.к. №0145300021119000014 от 18.09.2019г. (замена участка теплотрассы от ТК12 до ТК13 в пос. Петровское). Работы выполнены. М.к. № 0145300021119000014 от 18.09.2019 (замена участка теплотрассы от ТК24 до ТК29 в пос. Петровское). Работы выполнены.. |
| 2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 99,3 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1 | Мероприятия по газификации | 99,3 | 0,0 | 0,0% | Договор заключен с АО "Газпром газораспределение Ленинградской области" от 13.09.2019 № 761-10905-19 на выполнение проектных работ по разработке схемы газоснабжения МО Петровское СП. Работы выполнены не в полном объёме. Ориентировочное исполнение май 2020 года. |
| 3. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 813,0 | 760,9 | 93,6% |  |
| 3.1 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 813,0 | 760,9 | 93,6% |  |
|  | Итого | 7 644,0 | 7 434,1 | 97,2% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Уличное освещение в рамках | 1 883,2 | 1 883,2 | 100% |  |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках | 23,5 | 23,5 | 100% |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 2 786,2 | 2 697,1 | 96,8% |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 58,8 | 53,8 | 91,5% |  |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | 60,7 | 60,7 | 100% |  |
|  | Итого | 4 812,4 | 4 718,3 | 98,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 5 042,7 | 3 215,5 | 63,8% |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1 547,6 | 1 257,4 | 81,2% |  |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2 535,7 | 1017,5 | 40,1% | М.к. №0145300021119000009 от 29.07.2019 (Ремонт автодороги в пос.Ольховка по ул. Озерная от дома № 15 до конца улицы). Работы выполнены. М.к. № 0145300021119000011 от 03.09.2019 (Ремонт дороги общего пользования местногозначения по ул. Зоотехническая от д. 8 до д. 20 пос. Петровское). Работы выполнены не в соответствии локальной сметы №1, ведётся претензионная работа с подрядчиком. Имеется отрицательное заключения внешней экспертизы результатов исполнения контракта. Выявлено ряд нарушений и так же установлено не соответствие выполненных работ требованиям и условиям муниципального контракта, препятствующие приёмке работ и приёмке объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями, установленными п.5.8 муниципального контракта. |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 959,4 | 940,6 | 98,0% | М.к. №0145300021119000008 от 29.07.2019 (Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 4 до дома № 15 по. ул. Озерная д. Ольховка). Работы выполнены. |
|  | Итого | 5 042,7 | 3 215,5 | 63,8% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г." |
|  | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 12 160,5 | 12 016,1 | 98,8% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 11 967,5 | 11 823,1 | 98,8% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 193,0 | 193,0 | 100% |  |
| 2. | Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 1 494,4 | 1 491,4 | 99,8% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 1 494,4 | 1 491,4 | 99,8% |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 384,9 | 384,8 | 99,97% |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 384,9 | 384,8 | 99,97% |  |
|  | Итого | 14 039,8 | 13 892,3 | 98,9% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 3 058,2 | 3 032,1 | 99,1% |  |
|  | Итого | 3 058,2 | 3 032,1 | 99,1% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 1 977,2 | 1 952,8 | 98,8% |  |
| 1.1 | Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области | 841,7 | 841,7 | 100% |  |
| 1.2 | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1 135,5 | 1 111,1 | 97,8% |  |
| 2. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 168,0 | 168,0 | 100% |  |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» | 10,0 | 0,0 | 0% | Отсутствие обязательств |
| 4. | Подпрограмма «Молодежная политика в поселениях Приозерского района» | 182,8 | 182,8 | 100% |  |
|  | Итого | 2 338,0 | 2 303,6 | 98,5% |  |

Отчет об исполнении МЦП

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполни тель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 202 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 243 от 29.12.2017; Постановление № 117 от 29.05.2018; Постановление № 182 от 16.08.2018; Постановление № 236 от 31.10.2018 | Заместитель главы администрации | 100,0% |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 гг» | Постановление № 203 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 244 от 29.12.2017; Постановление № 235 от 31.10.2018; Постановление № 50 от 12.03.2018; Постановление № 129 от 25.06.2019; Постановление № 156 от 12.08.2019 | Заместитель главы администрации | 97,2% |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 201 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 246 от 29.12.2017; Постановление № 232 от 31.10.2018; Постановление № 51 от 12.03.2019 | Заместитель главы администрации | 98,0% |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 204 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 245 от 29.12.2017; Постановление № 234 от 31.10.2018; Постановление № 52 от 12.03.2019; Постановление № 66 от 22.03.2019 | Заместитель главы администрации | 63,8% |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 196 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 247 от 29.12.2017; Постановление № 243 от 06.11.2018; Постановление № 74 от 28.03.2019 | Директор МУК | 76,0% |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 197 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 248 от 29.12.2017; Постановление № 244 от 06.11.2018; Постановление № 75 от 28.03.2019 | Тренер-преподаватель по спорту | 98,9% |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 205 от 09.12.2016; внесение изменений: постановление от 10.02.2017г. №16; Постановление № 249 от 29.12.2017; Постановление № 83 от 30.03.2018; Постановление № 115 от 22.05.2018; Постановление № 233 от 31.10.2018 Постановление № 18 от 29.01.2019; Постановление № 108 от 20.05.2019 | Заместитель главы администрации | 98,5% |