| Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за 9 месяцев 2019 год |
| --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 399,4 | 98,9 | 24,8% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей" | 399,4 | 98,9 | 24,8% | Средства запланированы на год |
| 2. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам" | 150,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании" | 146,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 2.2. | Основное мероприятие "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" | 4,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | итого | 549,4 | 98,9 | 18,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 5728,2 | 354,2 | 6,2% |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 1474,5 | 354,2 | 24,0% | Средства запланированы на III квартал |
| 1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 4253,7 | 0,0 | 0,0% | М.к. №0145300021119000014 от 18.09.2019г. (замена участка теплотрассы от ТК12 до ТК13 в пос. Петровское). Работы ведутся. М.к. № 0145300021119000014 от 18.09.2019 (замена участка теплотрассы от ТК24 до ТК29 в пос. Петровское). Работы ведутся. |
| 2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 100,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1 | Мероприятия по газификации | 100,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 813,0 | 274,0 | 33,7% |  |
| 3.1 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 813,0 | 274,0 | 33,7% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 6641,2 | 628,2 | 9,4% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Уличное освещение в рамках | 1 560,0 | 1097,2 | 70,3% | Средства запланированы на год |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках | 23,5 | 23,5 | 100% |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 4773,2 | 1679,7 | 35,2% | Средства запланированы на год |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 305,0 | 53,8 | 17,6% | Средства запланированы на год |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | 80,0 | 60,7 | 75,9% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 6741,7 | 2914,9 | 43,2% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 5395,7 | 1216,3 | 22,5% |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1547,2 | 1182,4 | 76,4% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 2752,0 | 33,9 | 1,2% | М.к. №0145300021119000009 от 29.07.2019 (Ремонт автодороги в пос.Ольховка по ул. Озерная от дома № 15 до конца улицы). Работы выполнены, ведётся приёмка. М.к. № 0145300021119000011 от 03.09.2019 (Ремонт дороги общего пользования местногозначения по ул. Зоотехническая от д. 8 до д. 20 пос. Петровское). Работы выполнены, ведётся приёмка. |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 096,5 | 0,0 | 0,0% | М.к. №0145300021119000008 от 29.07.2019 (Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 4 до дома № 15 по. ул. Озерная д. Ольховка). Работы выполнены, ведётся приёмка. |
|  | Итого | 5395,7 | 1216,3 | 22,5% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г." |
|  | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 10446,1 | 8691,4 | 83,2% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 10425,2 | 8670,5 | 83,2% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры» | 20,9 | 20,9 | 100% |  |
| 2. | Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 2 331,0 | 1118,6 | 48,0% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2 331,0 | 1118,6 | 48,0% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» | 439,4 | 238,9 | 54,4% |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 439,4 | 238,9 | 54,4% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 13216,5 | 10048,9 | 76% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 2 834,0 | 1863,4 | 65,7% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 2 834,0 | 1863,4 | 65,7% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 2025,1 | 87,0 | 4,3% |  |
| 1.1 | Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области | 887,0 | 87,0 | 9,8% | Работы выполнены |
| 1.2 | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1 138,1 | 0,0 | 0,0% | Работы выполнены |
| 2. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 200,0 | 145,5 | 72,7% |  |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» | 10,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 4. | Подпрограмма «Молодежная политика в поселениях Приозерского района» | 200,0 | 182,8 | 91,4% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 2435,1 | 415,3 | 17,0% |  |

Отчет об исполнении МЦП

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполни тель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 202 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 243 от 29.12.2017; Постановление № 117 от 29.05.2018; Постановление № 182 от 16.08.2018; Постановление № 236 от 31.10.2018 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 18,0% |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 гг» | Постановление № 203 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 244 от 29.12.2017; Постановление № 235 от 31.10.2018; Постановление № 50 от 12.03.2018; Постановление № 129 от 25.06.2019; Постановление № 156 от 12.08.2019 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 9,4% |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 201 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 246 от 29.12.2017; Постановление № 232 от 31.10.2018; Постановление № 51 от 12.03.2019 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 43,2% |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 204 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 245 от 29.12.2017; Постановление № 234 от 31.10.2018; Постановление № 52 от 12.03.2019; Постановление № 66 от 22.03.2019 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 22,5% |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 196 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 247 от 29.12.2017; Постановление № 243 от 06.11.2018; Постановление № 74 от 28.03.2019 | Директор МУК Петровское КО Настина Е.И. | 76,0% |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 197 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 248 от 29.12.2017; Постановление № 244 от 06.11.2018; Постановление № 75 от 28.03.2019 | Тренер-преподаватель по спорту Платонова А.В. | 65,7% |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 205 от 09.12.2016; внесение изменений: постановление от 10.02.2017г. №16; Постановление № 249 от 29.12.2017; Постановление № 83 от 30.03.2018; Постановление № 115 от 22.05.2018; Постановление № 233 от 31.10.2018 Постановление № 18 от 29.01.2019; Постановление № 108 от 20.05.2019 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 17,0% |