| Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за 9 месяцев 2017 года |
| --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 27 631,3 | 7 265,6 | 26,3% | Аукцион проведён в 2016 году, муниципальный контракт заключен, ведутся работы по массиву 1; по массиву 2 готовится аукционная документация. |
|  | итого | 27 631,3 | 7 265,6 | 26,3% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 5671,5 | 767,3 | 13,5% |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 179,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 1701,5 | 189,7 | 11,1% | Средства запланированы на год |
| 1.3 | Расходы за счет резервных фондов правительства Ленинградской области | 519,9 | 519,9 | 100% |  |
| 1.4 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 3 198,8 | 0,0 | 0,0% | Муниципальный контракт заключен, работы выполнены, ведётся проверка. |
| 1.5 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области. Местный бюджет | 641,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 1.6 | Софинансирование расходов резервных фондов правительства Ленинградской области за счет средств местного бюджета | 57,7 | 57,7 | 100% |  |
| 2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 100,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1 | Мероприятия по газификации | 100,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 1 163,7 | 462,1 | 39,7% |  |
| 3.1 | Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 513,7 | 0,0 | 0,0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся. |
| 3.2 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающих стандартам качества бытового обслуживания « муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | 650,0 | 462,1 | 71,1% | Средства запланированы на год. |
|  | Итого | 6 835,2 | 1 229,4 | 18,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 1353,6 | 617,3 | 45,6% | Средства запланированы на год |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 2632,2 | 1720,1 | 65,3% | Средства запланированы на год |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 320,0 | 168,6 | 52,7% | Средства запланированы на год |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 93,0 | 54,3 | 58,4% | Расходы запланированы на II, III квартал |
|  | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 55,0 | 0,0 | 0% | Расходы запланированы на II, III квартал |
|  | Итого | 4453,8 | 2560,3 | 57,5% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 3904,9 | 1033,6 | 26,5% |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 370,0 | 147,7 | 39,9% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | 1598,2 | 891,1 | 55,7% | Расходы запланированы на II, III квартал |
| 1.3 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 903,2 | 20,0 | 2,2% | Муниципальный контракт заключен, работы выполнены, ведётся проверка. |
| 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1033,5 | 1033,5 | 100% | Муниципальный контракт заключен, работы выполнены, ведётся проверка. |
|  | Итого | 3905,4 | 1058,9 | 27,1% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
|  | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 11615,0 | 4266,2 | 36,7% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности | 6241,9 | 3893,1 | 62,4% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры" | 5 373,1 | 373,1 | 6,9% | Аукцион проведён, муниципальный контракт заключен, ведутся работы, срок выполнения работ 30.09.2018 г. |
| 2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 1 884,6 | 963,2 | 51,1% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 431,5 | 226,2 | 52,4% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 13931,1 | 5455,6 | 39,2% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы " |
| 1. | Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 1963,0 | 1202,6 | 61,3% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 1963,0 | 1202,6 | 61,3% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг." |
| 1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 2392,7 | 1039,7 | 43,5% |  |
| 1.1 | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 932,5 | 607,7 | 83,9% |  |
| 1.2 | Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | 1460,2 | 257,6 | 17,6% | Муниципальный контракт заключен, работы выполнены, ведётся проверка. |
| 2. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 228,2 | 6,6 | 2,9% | Договор заключен, работы выполнены не в полном объеме. |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 10,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 2 630,9 | 1046,3 | 39,8% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение на 2016-2018 гг.» |
| 1. | Организация профессиональной переподготовки, повышения, в том числе дистанционное обучение и обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам | 80,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 80,0 | 0,0 | 0% |  |

Отчет об исполнении МЦП

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполни тель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 202 от 09.12.2016; внесение изменений: ------ | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 26,3% Аукцион проведён, муниципальный контракт заключен, ведутся работы |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 гг» | Постановление № 203 от 09.12.2016; внесение изменений: ------ | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 18,0% Средства запланированы на год |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 201 от 09.12.2016; внесение изменений: --- | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н. | 57,5% Средства запланированы на год |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 204 от 09.12.2016; внесение изменений: --- | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н | 27,1% Средства запланированы на год Работы выполнены, ведётся проверка |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 196 от 06.12.2016; внесение изменений: --- | Директор МУК Петровское КО Настина Е.И. | 39,2% Средства запланированы на год |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 197 от 06.12.2016; внесение изменений: --- | Тренер-преподаватель по спорту Платонова А.В. | 61,3% Средства запланированы на год |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 205 от 09.12.2016; внесение изменений: постановление от 10.02.2017г. №16 | Заместитель главы администрации Сивуров Д.Н | 39,8% Средства запланированы на год. Процедуры проведены, контракты заключены, работы выполнены, ведётся проверка. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 гг» | Постановление №226 от 07.10.2015 внесение изменений: --- | Ведущий специалист администрации по кадровой работе Торопова И.И. | 0% Средства запланированы на год |