| Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за I квартал 2019 год |
| --- |
| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | % исполнения | Причины не исполнения |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей" | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам" | 150,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Улучшение жилищных молодых граждан и молодых семей в муниципальном образовании" | 146,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 2.2. | Основное мероприятие "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" | 4,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | итого | 150,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 г.г.» |
| 1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 775,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 600,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал |
| 1.2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 46,7 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 128,3 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал |
| 2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 500,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 2.1 | Мероприятия по газификации | 500,0 | 0,,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 2 163,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| 3.1 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 650,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
| 3.2 | Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения | 1350,0 | 0,0 | 0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 3 438,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Уличное освещение в рамках | 1 560,0 | 640,2 | 41,0% | Средства запланированы на год |
|  | Благоустройство и озеленение в рамках | 30,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 4 052,7 | 370,7 | 9,1% | Средства запланированы на год |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 205,0 | 0,0 | 100,0% | Средства запланированы на год |
|  | Мероприятия по охране окружающей среды | 80,0 | 0,0 | 100,0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 5 927,7 | 1 010,9 | 17,0% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 3 948,1 | 667,6 | 16,9% |  |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 1 437,8 | 667,6 | 46,4% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | 1 413,8 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 096,5 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 3 948,1 | 667,6 | 16,9% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г." |
|  | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 11 802,2 | 4 028,0 | 34,1% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" | 10 101,7 | 4 028,0 | 39,9% | Средства запланированы на год |
| 1.2 | Основное мероприятие "Развитие и модернизация объектов культуры" | 1 700,5 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
| 2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 2 284,5 | 308,4 | 13,5% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержка творческих народных коллективов» | 2 284,5 | 308,4 | 13,5% | Средства запланированы на год |
| 3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 439,4 | 57,0 | 13% |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие и модернизация библиотек» | 439,4 | 57,0 | 13% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 14 526,1 | 4 393,4 | 30,2% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г." |
| 1. | Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 2 834,0 | 640,6 | 22,6% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 2 834,0 | 640,6 | 22,6% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 г.г." |
| 1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 1 338,1 | 0,0 | 0,0% |  |
| 1.1 | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 200,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал |
| 1.2 | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 1 138,1 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал |
| 2. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на III квартал |
| 3. | Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам" | 10,0 | 0,0 | 0,0% | Средства запланированы на год |
|  | Итого | 1 498,1 | 0,0 | 0,0% |  |

Отчет об исполнении МЦП

| № п\п | Наименование программы | НПА | Ответственный исполни тель | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 202 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 243 от 29.12.2017; Постановление № 117 от 29.05.2018; Постановление № 182 от 16.08.2018; Постановление № 236 от 31.10.2018 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 0,0% |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Петровское сельское поселения на 2017-2019 гг» | Постановление № 203 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 244 от 29.12.2017; Постановление № 235 от 31.10.2018 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 0,0% |
| 3. | Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 201 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 246 от 29.12.2017; Постановление № 232 от 31.10.2018; Постановление № 51 от 12.03.2019 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 17,0% |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 204 от 09.12.2016; внесение изменений: Постановление № 245 от 29.12.2017; Постановление № 234 от 31.10.2018; Постановление № 52 от 12.03.2019; Постановление № 66 от 22.03.2019 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 16,9% |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 196 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 247 от 29.12.2017; Постановление № 243 от 06.11.2018; Постановление № 74 от 28.03.2019 | Директор МУК Петровское КО Настина Е.И. | 30,2% |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Петровское сельское поселение на 2017-2019 гг» | Постановление № 197 от 06.12.2016; внесение изменений: Постановление № 248 от 29.12.2017; Постановление № 244 от 06.11.2018; Постановление № 75 от 28.03.2019 | Тренер-преподаватель по спорту Платонова А.В. | 22,6% |
| 7. | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг» | Постановление № 205 от 09.12.2016; внесение изменений: постановление от 10.02.2017г. №16; Постановление № 249 от 29.12.2017; Постановление № 83 от 30.03.2018; Постановление № 115 от 22.05.2018; Постановление № 233 от 31.10.2018 Постановление № 18 от 29.01.2019 | Заместитель главы администрации Демкович Д.В. | 0,0% |