ПРОЕКТ

Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

- Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «»                          2016 года                                                                                №

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО Петровское сельское поселение, администрация муниципального образования Петровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (приложение 1).

2. Финансирование мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО  Петровское сельское  поселения на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования Петровское сельское поселение.

4. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации МО Петровское сельское поселение.

Глава администрации                                                                                          В.А.Блюм

Исп: Сивуров Д.Н

Разослано: в дело -2, прокуратура- 1, КСО-1, КФ-1

Приложение 1

к Постановлению администрации

МО Петровское сельское поселение

от             №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

2017

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Раздел 1 | Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» |
| Цель программы и задачи программы | Цели программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения Задачи программы: - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения -восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям -обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Петровское сельское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
| Мероприятия программы | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям муниципального образования Петровское сельское поселение |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования программы на 2017 г. – 1 920,7 тыс. рублей |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Петровское сельское поселение |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Заместитель главы администрации МО Петровское сельское поселение |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя | Блюм Владимир Александрович – глава администрации муниципального образования Петровское сельское поселение, тел. (8-813-79) 66-218 |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | Реализация Программы обеспечит: - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию |

- Характеристика муниципального образования Петровское

сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети

и придомовой территории

Муниципальное образование Петровское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит с Раздольевским сельским поселением, с Сосновским сельским  поселением, с Мичуринским сельским поселением и на северо-западе с Ромашкинскиим сельским поселением.

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Санкт-Петербург-Сортавала, автомобильные дороги регионального значения, связывающие населенные пункты сельского поселения.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Петровское сельское поселение являются:

-	отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах общего пользования местного значения,

-	неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

Общая протяженность МО Петровское сельское поселение составляет дорог местного значения МО Петровское сельское поселение составляет 31,3  км.

В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 22 км.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

- Цели и задачи Программы.

Целями программы является:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- обеспечение жизненно  важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети  в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Петровское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Петровское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

- Основные программные мероприятия и механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

-	эффективное и целевое использование средств бюджета;

-	соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

- Финансирование Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Программы  за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

-  развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2016 гг. планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние не менее 1,0 тыс. кв.м. автомобильных дорог;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории  муниципального образования Петровское сельское поселение   в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на  территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение  в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются по формам:

Информация

о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения МО Петровское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период _______________________

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период ______________________

- Механизм управления и контроля за реализацией Программы.

Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении Программы осуществляют администрация муниципального образования Петровское сельское поселение.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Программные мероприятия

муниципальной   программе «Развитие автомобильных дорог МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019  годы»

|  | № п.п. | Наименование мероприятий | Затраты на 2017 год, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет области, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Общее финансирование |  |
|  | 1 раздел Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение» |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Расчистка дорог от снега | 0 | 350,0 |  | 350,0 |
|  | 1.2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Петровское сельское поселение» |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Зоотехническая в п. Петровское Приозерского района Ленинградской области | 0 | 570,7 |  | 570,7 |
|  | 1.2.2 | Ремонт дворовой территории у домов № 13-15 по ул. Лесная в д. Ягодное Приозерского района Ленинградской области | 0 | 800,0 |  | 800,0 |
|  | 1.2.3 | Технический надзор | 0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 0 | 1 920,7 |  | 1 920,7 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 0 | 1 920,7 | 1 920,7 |  |