**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное | 270 м | 270 м | **414 703,92** | 331 395,00 | 83 308,92 | **413000,00** | 330400,0 | 82600,00 | **413000,00** | 330400,0 | 82600,00 | 995,00 |
| Ремонт уличного освещения в д. Овраги:- установка опор:- замена СИП:-установка светильников | 1 шт.660 м8шт. | 1 шт.660 м8шт. | **192 168,0** | 153 734,40 | 38 433,60 | **192 168,0** | 153 734,40 | 38 433,60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт уличного освещения в д. Ольховка:- установка опор:- замена СИП:-установка светильников: | 2 шт.500 м.0 шт. | 2 шт.500 м.0 шт. | **99 367,00** | 79 493,60 | 19 873,40 | **99 367,00** | 79 493,60 | 19 873,40 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги | 250 м | 250 м | **199 845,98** | 159 877,00 | 39 968,98 | **199 845,98** | 159 877,00 | 39 968,98 | **199 845,98** | 159 877,00 | 39 968,98 | 0,00 |
| **Итого** | **-** | **-** | **906 084,90** | **724 500,00** | **181 584,90** | **904 380,98** | **723 505,00** | **180 875,98** | **612 845,98** | **490 277,00** | **122 568,98** | **995,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ В.А. Блюм \_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Т.Н. Кузьмина\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)Исполнитель: \_Кузьмина Т.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_8(813-79) 66-134\_ (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»** |
| 1. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, проведение конкурсные процедуры проведены 05.07.18г.ИКЗ 183471203932647120100100080014211244Победитель Общество с ограниченной ответственностью "Техосмотр Вуокса"М.к. 0145300021118000007 от 13.07.2018, выполнение работ до 30.09.18г. |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 30 августа 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное | Работы выполнены по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в д. Ягодное |
| 1.3. | Приемка работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. ЯгодноеАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт 1 от 28.09.18г. |
| 2. Ремонт уличного освещения в д. Овраги |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, проведение конкурсные процедуры проведены 04.07.18г.ИКЗ 183471203932647120100100090014321244Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФЭЛЕКТРОСТРОЙ" М.к.0145300021118000006 от 13.07.18г |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговой в д. Петяярви по всей протяженности дороги | Работы выполнены по ремонту уличного освещения в д. Овраги |
| 2.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. ПетяярвиАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт 1 от 24.07.18г. |
| 3. Ремонт уличного освещения в д. Ольховка |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФЭЛЕКТРОСТРОЙ"Мун. контракт № 9 от 19.04.18г. |
| 3.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ установке заглубленного мусорного контейнера (ЗМКС-3) в д. Овраги | Выполнены работы по ремонту уличного освещенияв д. Ольховка |
| 3.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. ОврагиАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт 1 от 07.05.18г. |
| 4. Ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 30 мая 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организацииЗаключение муниципального контракта | В связи с длительной проверкой проектно –сметной документации, проведение конкурсные процедуры проведены 25.06.18г.ИКЗ 183471203932647120100100070014211244Победитель Общество с ограниченной ответственностью "Техосмотр Вуокса"М.к. 0145300021118000004 от 09.07.2018 |
| 4.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2018г. | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д. Ольховка | Работы выполнены по ремонту, грейдированию, выравниванию и подсыпке автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. ст. Петяярви по всей протяжённости дороги |
| 4.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | улучшение благоустройства д. ОльховкаАкт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт 1 от 28.09.18г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 гг»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 01 октября 2018г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | 1) Акт 1 от 28.09.18г.;ПП№ 1218; 1226 от 11.10.2018г.;2) Акт 1 от 24.07.18г.ПП№ 944; 954от 09.08.18г.;3) Акт 1 от 07.05.18г.ПП№ 668; 666от 13.06.18г.;4) Акт 1 от 07.05.18г.ПП№ 1219; 1227 от 11.10.2018г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчёт за IV квартал на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 й квартал | Администрация МО Петровское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | ПроводилосьПостановления: №83 от 30.03.2018г.;№115 от 22.05.18;Дополнительное соглашение №1 от  |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Блюм /

МП