**Отчет**

**об использовании субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.07.2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта) | Остаток не использованной субсидии, руб.,  с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Петровское сельское поселение | д. Ягодное | Электроснабжение, строительство дорог | 14 898 329,00 | 0,00 | 784 122,58 | 0,00 | Мун. контракт не заключен, готовится аукционная документация. Планируемая дата проведения 12 июля 2016 года | 14 898 329,00 | 4 квартал 2016 года | Сроки отсутствуют |

Целевое использование субсидии в сумме 0 рублей 00 копеек (ноль рублей 00 копеек) подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм «30» июня 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Кузьмина «30» июня 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)