ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - сентябрь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос. Петровское, ул. Шоссейная, д.12 | 5263,200 | 5000,040 | 263,160 | 261,844 | 0,00 | 261,84 | 5236,884 | 261,844 | 0,00 | 261,844 | 0,000 | Мун. контракт № 0145300021118000001 от 22.05.2018г. до 31.12.2018г. ООО «Лира» |
| Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест, в части кровли, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос. Петровское, ул. Шоссейная, д.12 | 8610,583 | 8180,054 | 430,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мун. контракт № 0145300021118000013 от 01.10.2018г. до 31.12.2018г. ООО «Лира» |

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 рублей (ноль рублей) 00 копеек подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования

Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм «28» сентября 2018 года

 (Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Т.Н. Кузьмина\_\_ «28» сентября 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - сентябрь 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос.Петровское, ул.Шоссейная, д.12 | Процент выполнения работ по объекту | % | 0 | 60 | 100 |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания дома культуры на 300 мест, в части кровли, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО «Петровское сельское поселение», пос.Петровское, ул.Шоссейная, д.12 | Процент выполнения работ по объекту  | % | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  Администрация:Глава Администрации муниципального образованияПетровское сельское поселение муниципального образованияПриозерский муниципальный район Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Блюм  Место для печати |