**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 марта 2024 года № 45

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год |

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 253 от 26.12.2022 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 12.03.2024 года № 45

 (Приложение)

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 253 от 26.12.2022 г. (внесение изменений от 12.07.2023 № 192, от 25.12.2023 № 354, от 13.02.2024 № 23).

Целью программы является - создание комфортных условий проживания и отдыха населения Петровского сельского поселения.

В качестве задач программы определены:

* Обеспечение населенных пунктов качественным уличным освещением.
* Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения.
* Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 40 873,6 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2024 г. 40 502,1 тыс. руб., или 99,1% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2023 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2023 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность уличного освещения | п.м. | 3000 | 4000 | 133,3 |
| 2 | Оборудование дворовых и общественных территорий | шт. | 3 | 3 | 100 |
| 3 | Ликвидация борщевика Сосновского на общегородских территориях | га | 4 | 5,5 | 137,5 |

Приложение 2

**Выполнение плана реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа «Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»** | Администрация Петровского сельского поселения | план | 40 873,6 |
|
| факт | 40 52,1 |
|
| **Проектная часть** |
| не предусмотрена  |
| **Процессная часть** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** |  | план | 37 993,1 |
|
| факт | 37 652,2 |
|
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»** |  | план | 1 341,0 |
|
| факт | 1 315,7 |
|
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** |  | план | 1 430,4 |
|
| факт | 1 430,4 |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта !Благоустройство сельских территорий»** |  | план | 109,1 |
|
| факт | 103,8 |
|

Приложение 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

1. Протяженность уличного освещения:

$$Pit=\frac{4000}{3000}=1,33$$

2. Оборудование дворовых и общественных территорий:

$$Pit=\frac{3}{3}=1$$

3. Ликвидация борщевика Сосновского на общегородских территориях:

$$Pit=\frac{5,5}{4}=1,38$$

**Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

$$Ht=\frac{1,33+1+1,38}{3} x 100=123,7$$

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

$$Эt=\frac{123,7}{99,1} x 100=124,8\%$$

Заключение: значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.