**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03 марта 2025 года № 58

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год |

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 253 от 26.12.2022 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 03.03.2025 года № 58

(Приложение)

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Петровское сельское поселение на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 253 от 26.12.2022 г. (внесение изменений от 12.07.2023 № 192, от 25.12.2023 № 354, от 13.02.2024 № 23, от 15.03.224 № 57, от 09.09.2024 № 223).

Целью программы является - создание комфортных условий проживания и отдыха населения Петровского сельского поселения.

В качестве задач программы определены:

* Обеспечение населенных пунктов качественным уличным освещением.
* Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения.
* Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Финансирование на 2024 год предусмотрено в размере 32 896,8 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2025 г. 32 893,4 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность уличного освещения | п.м. | 3000 | 1949 | 64,97 |
| 2 | Оборудование дворовых и общественных территорий | шт. | 3 | 3 | 100 |
| 3 | Ликвидация борщевика Сосновского на общегородских территориях | га | 4 | 5,5 | 137,5 |

Приложение 2

**Выполнение плана реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2024 год**

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа «Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»** | Администрация Петровского сельского поселения | план | 32 896,8 |
|
| факт | 32 893,4 |
|
| **Проектная часть** | | | |
| не предусмотрена | | | |
| **Процессная часть** | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** |  | план | 28 700,3 |
|
| факт | 28 697,0 |
|
| **Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»** |  | план | 966,1 |
|
| факт | 966,1 |
| **Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»** |  | план | 3 230,3 |
|
| факт | 3 230,3 |
|

Приложение 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

1. Протяженность уличного освещения:

2. Оборудование дворовых и общественных территорий:

3. Ликвидация борщевика Сосновского на общегородских территориях:

**Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Заключение: значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации.