**Администрация Петровского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31 апреля 2023 года № 67

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальной район Ленинградской области на 2022-2024 год» за 2022 год |

В соответствии постановлением администрации от 26.11.2021 года № 212/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация Петровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 год» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 230 от 29.12.2021 г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области [www.петровское.рф](http://www.петровское.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Левин

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Петровское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 31.03.2023 года № 67

(Приложение)

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год» за 2022 год**

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Петровское сельское поселение № 230 от 29.12.2021 г.

Целью программы является:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В качестве задач программы определены:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- Повышение комфортных условий проживания граждан

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Петровское сельское поселение.

Финансирование на 2022 год предусмотрено в размере 36204,0 тыс. руб.

Исполнено на 01.01.2023 г. 35444,3 тыс. руб., или 98% от утвержденного плана.

Реализация программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2022 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2022 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности муниципальной программы приведена в Приложении 3.

Приложение 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность уличного освещения | п.м. | 5500 | 1540 | 28 |
| 2 | Количество светильников уличного освещения | шт | 400 | 79 | 19,8 |
| 3 | Количество контейнерных площадок для сбора ТКО | шт | 15 | 8 | 53,3 |
| 4 | Общее количество благоустроенных дворовых и общественных территорий в пос. Петровское | шт | 5 | 3 | 60 |
| 5 | Общее соотношение благоустроенных территорий в пос. Петровское к неблагоустроенным | % | 25 | 25 | 100 |
| 6 | Количество детских и спортивных площадок, удовлетворяющих нормативным требованиям | шт | 11 | 8 | 72,7 |
| 7 | Проведение общественных мероприятий с экологической направленностью по содержанию территорий | Шт/год | 2 | 4 | 200 |
| 8 | Количество демонтированных сухостойных и аварийных деревьев | ед. | 13 | 95 | 730,8 |
| 9 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 3 | 100 |

Приложение 2

**Выполнение плана реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год» за 2022 год**

| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год»** | Заместитель главы администрации | план | 36 204,0 |
|
| факт | 35 444,3 |
|
| **Проектная часть** | | | |
| не предусмотрена | | | |
| **Процессная часть** | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** |  | план | 26 984,0 |
|
| факт | 26 555,1 |
|
| Уличное освещение |  | план | 2 767,0 |
|
| факт | 2 497,9 |
|
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | план | 22081,9 |
|
| факт | 21922,7 |
| Организация и содержание мест захоронения |  | план | 29,8 |
|
| факт | 29,2 |
|
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | план | 2105,3 |
|
| факт | 2105,3 |
|
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»** |  | план | 652,5 |
|
| факт | 352,5 |
|
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | план | 652,5 |
|
| факт | 352,5 |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | план | 1536,4 |
|
| факт | 1505,6 |
|
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | план | 1855,5 |
|
| факт | 1855,5 |
|
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | план | 100,0 |
|
| факт | 100,0 |
|
| Благоустройство сельских территорий |  | план | 5075,6 |
|
| факт | 5075,6 |
|

Приложение 3

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год» за 2022 год**

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:**

1. Протяженность уличного освещения:

2. Количество светильников уличного освещения:

3. Количество контейнерных площадок для сбора ТКО:

4. Общее количество благоустроенных дворовых и общественных территорий в пос. Петровское:

5. Общее соотношение благоустроенных территорий в пос. Петровское к неблагоустроенным:

6. Количество детских и спортивных площадок, удовлетворяющих нормативным требованиям:

7. Проведение общественных мероприятий с экологической направленностью по содержанию территорий:

8. Количество демонтированных сухостойных и аварийных деревьев:

9. Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды:

**Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Заключение: значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.