Приложение № 1

к Соглашению

от 14.04.2016 года № 42/145

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

**по состоянию на 01.01.2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| * 1. Ремонт грунтовых дорог общего пользования местного значения на территории частного сектора пос. Петровское
 |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации | М.к. 0145300021116000009-0253500-01 от 22.08.16 |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 15 августа 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | завершение работы | Работы выполнены в полном объёме |
| 1.3. | Приемка работ | В срок до 01 сентября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | КС-2, КС-3 от 29.08.16г. |
| * 1. Ремонт уличного освещения в пос. Петровское
 |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 1 5 мая 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | определение подрядной организации | М.к. 0145300021116000011-0253500-01 от 05.09.16 |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 15 сентября 2016г. | Подрядная организация | завершение работы | Работы выполнены в полном объёме |
| 2.3. | Приемка работ | В срок до 01 октября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | КС-2, КС-3 от 03.10.2016 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 01 октября 2016г. | Администрация МО Петровское сельское поселение | Акт выполненных работ | **М.к. 0145300021116000009-0253500-01 от 22.08.16** **в сумме** **314500,00 рублей**(КС-2, КС-3 от 29.08.16г.; ПП№ 1236 от 15.09.2016; ПП№ 1238 от 15.09.2016)**М.к. 0145300021116000011-0253500-01 от 05.09.16 в сумме 1171557,92 рублей****(**КС-2, КС-3 от 03.10.2016; ПП№1389 от 19.10.2016; ПП№ 1406 от 19.10.2016) |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Петровское сельское поселение | отчет | 30.12.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировки местного бюджета | Администрация МО Петровское сельское поселение | наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Блюм/

МП