Администрация

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23 декабря 2025 г. 							            	№ 378

Об актуализации схемы теплоснабжения

Петровского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области в 2026 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Петровского сельского поселения.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения Петровского сельского поселения согласно Приложению 1.

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Петровского сельского поселения согласно Приложению 2.

4. Опубликовать данное постановление на сайте администрации Петровского сельского поселения www.петровскоесп.рф.

5. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								А.В. Левин

Исп. Иванова Е.Е.

Тел. 8-81379-66-190

Разослано: 1-дело, 1-Сайт, 1- ООО «Интера»

Приложение 1

к постановлению администрации Петровского сельского поселения

от 23.12.2025 г. № 378

График

актуализации схемы теплоснабжения Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2026 г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления об актуализации схемы теплоснабжения | 23.12.2025 | Левин А.В. |
| 2 | Размещение на сайте уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения | 23.12.2025 | Иванова Е.Е. |
| 3 | Проведение совещания с ТСО | с 15.01.2026 по 30.01.2026 | Комиссионно |
| 4 | Прием заявок на разработку проекта актуализированной схемы теплоснабжения | с 15.01.2026 по 30.01.2026 | Иванова Е.Е. |
| 5 | Размещение на сайте уведомления о разработчике проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 30.01.2026 | Иванова Е.Е. |
| 6 | Подготовка проекта актуализированной схемы теплоснабжения | с 02.02.2026 по 02.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 7 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации | 02.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 8 | Опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации, в газете | 02.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 9 | Размещение экспозиции (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в холле администрации | 02.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 10 | Прием замечаний и предложений в администрации | с 02.03.2026 по 23.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 11 | Проведение совещания с ТСО | 23.03.2026 | Комиссионно |
| 12 | Подготовка служебной записки для главы Петровского СП о назначении даты публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 23.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 13 | Подготовка проекта распоряжения главы Петровского СП о подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | с 23.03.2026 по 25.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 14 | Направление проекта распоряжения главы Петровского СП о подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения в прокуратуру | 25.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 15 | Размещение поступивших замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации | 25.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 16 | Проведение совещания с ТСО | с 25.03.2026 по 27.03.2026 | Комиссионно |
| 17 | Принятие распоряжения главы Петровского СП о проведении публичных слушаний на 04.04.2026 | 27.03.2026 | Пьянкова И.Г. |
| 19 | Размещение распоряжения о публичных слушаниях на сайте | 27.03.2026 | Иванова Е.Е. |
| 20 | Проведение публичных слушаний | 03.04.2026 | Пьянкова И.Г. |
| 21 | Размещение протокола и заключения публичных слушаний на сайте администрации | 06.04.2026 | Иванова Е.Е. |
| 22 | Направление документации в Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области для утверждения актуализированной схемы теплоснабжения | 06.04.2026 | Иванова Е.Е. |
| 23 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте | В течении 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения Комитета | Иванова Е.Е. |

Приложение 2

к постановлению администрации Петровского сельского поселения

от 23.12.2025 г. № 378

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения

Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2026 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Петровского сельского поселения уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2026 г.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на которой размещена действующая схема теплоснабжения, www.петровскоесп.рф.

Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское, улица Шоссейная, д. 22, приемная администрации

телефон: +7 (813-79) 66-217;

электронная почта: inbox@47petrovskoe.ru

Ответственное лицо – Иванова Евгения Евгеньевна.